| 出 國 人 員 名 單 | 姓名 | 職稱官職等 | 服務機關 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 黃財明 | 採購師 | 中油公司總工程師室 |
| 摘要： - 依據政府採購法規定，辦理本公司伏羲二號油輪清艙工作開標作業。 - 本公油輪清艙工作經歸類為經常性勞務採購，依據政府採購法規定至塢修工作得標廠商船廠之國家，邀請當地合格之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。 - 本案伏羲二號油輪塢修及檢驗工程之得標廠商為新加坡KEEPPEL SHIPYARD PTE LTD船廠，本次清艙共邀請十家新加坡之合格清艙公司至伏羲二號油輪現場查勘後報價並比價。 - 本報告涵蓋開標之過程，決標及建議事項。 |  |  |  |
| 目次：（包含目的、過程、心得、建議及其他相關事項，並註明頁碼） 目次 頁碼 前言-------------------------------------------------2 開標過程---------------------------------------------2 決標-------------------------------------------------2 建議事項---------------------------------------------3 |  |  |  |

前言 - 本案係政府採購法從八十八年五月實施以來，依據政府採購法規定辦理之本公司油輪清艙工作開標作業。 - 本案油輪清艙工作係為符合油輪於進船廠進行塢修前必須先進行清艙之規定而辦理，以清除船艙中殘存油氣，使進行修理時，不致引燃易燃油氣，產生爆炸，造成危險。 - 本公司現有油輪必須定期進行塢修前清艙工作者，計有十二艘，因屬經常性採購，故本案依據政府採購法第二十條第一款之規定，以選擇性招標方式辦理。 - 本案採選擇性招標業經陳報上級機關--經濟部核准辦理。 - 依據政府採購法第二十一條之規定，本案經常性採購於八十八年九月九日公告於政府採購公報，徵求廠商，辦理資格審查，建立合格廠商名單，目前共有十六家新加坡清艙公司，經本公司審查結果為合格廠商。 六、本公司每次油輪清艙工作皆邀請上述合格清艙公司參與比價。

開標過程： - 本案伏羲二號輪於九十年十月初計劃進行塢修，當確定伏羲二號輪預計抵達新加坡時間後，本公司採購經辦部門即依預定時間於事前發電傳函邀請合格廠商名單中清艙公司至現場比價，伏羲二號輪依計劃於九十年十月十二日到達新加坡錨泊地，立即進行各項準備工作。 - 本案邀請合格清艙公司十家參與比價，十月十三日當日實到現場者共有四家，於當日上午八時三十分至新加坡裕廊碼頭乘坐交通船啟程前往停泊於新加坡港內之伏羲二號輪進行開標作業。 - 交通船於十時到達伏羲二號輪，先在休息室向參與出席廠商解釋本次開標規則、分發報價單後各廠商至船艙查勘油污狀況。 - 各廠商於十一時整回到休息室估價，十一時三十分各廠商提出報價。 - 經各家廠商報價結果，JBND Enterprise 報價新加坡幣135,100-低於底價新加坡幣198,620，當場決標。 六、本案因塢修時間在即，決標後即須準備各項作業，並於當天開工，故職於決標後即代理簽約，完成簽約手續。

建議事項： - 本清艙工作係以選擇性招標方式辦理，邀請經本公司資格審查合格之清艙公司現場開標，目前共有十六家合格廠商，約佔新加坡當地合格清艙公司的三分之一，因合格清艙公司登記目前僅在國內政府採購公報刊登，將來如續辦理登記時能在新加坡當地報紙刊登，應可招來更多廠商登記。 - 本類經常性選擇性招標每次開標時，原各家公司均踴躍參加，但此次通知十家廠商投標而只四家參予，顯示新加坡受不景氣影響甚大，廠商已多家無訊息，或表明無法參加，故對本案合格廠商家數有所影響，應及早籌謀為下一次辦理廠商登記時多所考慮，如能依上項所述辦理，則應可廣招廠商參與。 - 從最近兩次之招標看來，合格廠商參予投標之家數已洓縮減甚多，故本年度重新辦理經常性合格廠商之資格審查作業時，應妥為規劃，以增加廠商辦理登記之興趣，使清艙作業能從中獲得優良廠商施工，以確保施工品質。