( 裝 釘 線 ) 行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書 (出國類別:洽公) 洽辦輕裂更新業務及 相關技術實務研討 服務機關: 中油公司石化事業部 出 國 人 職 稱: 企劃控制師 姓 名: 陳秋貴 出國地點:日本 出國期間:91年09月30日～91年10月07日 報告日期:91年12月16日

行政院及所屬各機關出國報告提要 出國報告名稱：洽辦輕裂更新業務及相關技術實務研討。 頁數21含附件：■ 是□ 否 出國計畫主辦機關/聯絡人/電話 出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話 陳秋貴/中油公司/石化事業部/企劃控制師/07-6413701~8861 出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實施■5其他 出國期間: 91.09.30-91.10.07 出國地區:日本 報告日期: 91.12.16 分類號/目: 關鍵詞: 內容摘要:(二百至三百字) 1.參加研討會之目的: (1).拜訪工程公司習取工程進行程序及管控經驗 (2).拜訪工廠實際觀摩SRT VI裂解爐操作性能 (3).拜訪觸媒公司討論四輕使用SRT VI裂解爐後乙炔反應系統與觸媒修改規劃 (4).拜訪伯東(Hakuto)公司討論丁二烯流程抗聚合技術 2.行程：敘述各工作日拜訪討論行程 3.心得方面：(1) 三輕丙二烯反應器修改成液態反應之可行性 (2) 四輕使用SRT VI裂解爐後乙炔反應系統操作 (3) 裂解爐修改工程執行與管控經驗 (4) 大阪石化輕裂工場操作狀況/丁二烯工場操作事項 4.建議事項：(1) 工程執行管控訓練及工場修改進行方式之選擇 (2) 高價值產品製程開發 (3) 節約能源措施及改善方案 (4) 丁二烯工場操作注意事項

# 目               錄

內     容：

出國目的：	4

出國行程：	5

問題討論與心得報告：

一、南方(Sud-Chemie Japan)觸媒公司	8

(一)、三輕丙二烯反應器修改成液態反應之可行性	8

(二)、四輕使用SRT VI裂解爐後乙炔反應系統操作	8

二、東洋工程公司	9

(一)、裂解爐修改工程	10

(二)、東洋工程公司業務狀況	11

三、大阪石化公司乙烯工場	11

(一)、輕裂工場各系統操作狀況	12

(二)、能源管理及改善	13

(三)、新建SRT VI 裂解爐	14

四、伯東公司	14

(一)、抗聚合理論	15

(二)、Zeon丁二烯萃取流程污染原因	16

(三)、丁二烯工場操作注意事項	18

建議：	19

附表一：四輕組與大阪石化輕裂廠操作比較表	20

# 出 國 目 的

赴日洽辦輕裂更新業務及相關技術研討主要目的

如下:

1、拜訪工程公司習取工程進行程序及管控經驗。

2、拜訪工廠實際觀摩“四輕裂解爐管升級計畫”擬更新

之SRT VI裂解爐操作性能。

3、拜訪Sud-Chemie Japan觸媒公司討論四輕使用SRT VI

裂解爐後乙炔反應系統與觸媒修改規劃

4、拜訪伯東(Hakuto)公司討論丁二烯流程抗聚合技術

出國人員報告用紙

# 出 國 行 程

09月30日(一)

由高雄啟程在中正機場轉機至東京成田機場，搭成田快速電車至

新宿，住宿華盛頓飯店。

10月01日(二)

因颱風過境日本，因此開始下雨，所幸擬拜訪問之Sud-Chemie

Japan觸媒公司即位於JR新宿車站南口。於09:030抵達該公司。經

Mr. Nakagawa介紹該公司主管及人員後與Mr. Nakagawa及Mr.

Kotani 早上討論三輕丙二烯反應器修改成液態反應之可行性。 出國人員報告用紙

下午則討論四輕使用SRT VI裂解爐後乙炔反應系統操作調整與設

備修改及觸媒選用之規劃。

10月02日(三)

09:00東洋工程公司人員MR.Tomiyama至飯店一同赴JR新宿車

站搭乘總武線電車至津田沼站，車程約50分鐘，因為日本地鐵及電

車在7:00~9:00為尖峰時間，所以刻意避開此時段。至津田沼站後改

搭計程車至東洋工程公司總部。車程中與MR.Tomiyama談論工作

狀況及該公司人才培訓計劃及目前進行中工程客戶狀況。

東洋工程公司參與討論人員為流程工程部經理Mr. Hata Hideyuki

及機械設備設計經理Mr.Aoyama ，以及來自美國Lummus公司

負責裂解爐設計的Mr. Mc Carthy。上午由Mr. Hata簡介日本東洋

工程公司歷史及近況，並由Mr. Aoyama 針對該公司為大阪石化

建造之SRT VI裂解爐工程進行及管控以及操作性能做簡略介紹。

午餐時專案部門總裁Mr. Hayashi及地區業務經理Mr. Kawagoshi

亦參加，就目前該公司全球業務及景氣低迷狀況交換意見。飯後

就簡介內容做問題解答及意見討論後結束，啟程赴大阪。

10月03日(四)

早上09:00 Mr.Hata與Mr. Mc Carthy 前來飯店帶我們搭車經

難波轉車前往大阪南方之羽衣站再搭計程車到泉北工業區拜訪大

阪石化於工業區內之輕油裂解工場。由工場主管Mr.Matsuhashi

及技術主管Mr.Takagi簡報大阪石化公司輕油裂解工場各系統操

作狀況與本公司四輕組操作狀況概況作一比較並經驗交流。並簡

介其所引用之Gas Turbine發電系統。

10月04日(五)

早上09:00 Mr.Hata 前來飯店會合後同赴大阪石化公司輕裂工

場，今天就該廠SRT VI裂解爐新建工程經過及操作績效說明及討

論，並至現場參觀該裂解爐設備及維護狀況。由其報告與討論中

瞭解其工廠操作維護之效率，獲取解決問題之方案或觸動靈感以

改善自己的工場操作，受益匪淺。離開工場至羽衣站，Mr.Hata

往關西機場回東京，於是自行回大阪飯店。

10月05日(六)

早上09:00 Hakuto公司技術經理Mr. Nakajima前來飯店陪同

前往四日市公司所在地，原預定10/7拜訪該公司，因10/7亦安排

搭機返台，恐時間匆忙，故提前來訪。當日雖為假日，公司仍然

有不少人前往工作，敬業精神讓人敬佩。今天由Mr. Nakajima

對其丁二烯流程抗聚合及系統操作監控原理說明並討論，於14:00

結束。遂返回大阪並搭乘新幹線往工業大城岡山一遊。

10月06日(日)

早上赴京都近郊嵐山風景區觀光。

下午參觀宏偉寬闊又富藝術氣息之現代化京都車站及各式商店

林立之地下街。隨後亦前往清水寺及東本院寺觀光。

10月07日(一) 出國人員報告用紙

Hakuto公司研究員Mr.Ueno 前來飯店共進早餐並討論丁二

烯萃取單元產能提升所需考慮操作瓶頸。隨後即赴關西空港搭機

返台。

# 問 題 討 論 及 心 得 報 告

一、南方(Sud-Chemie Japan)觸媒公司 出國人員報告用紙

Sud-Chemie Japan公司屬於德國 SCAG集團，近年來國際觸媒公

司競爭激烈，全球企業也盛行以併購整合方式來提高競爭力，該公

司原名Nissan Girdler Catalyst Co. ，於2000年因應集團要求更名為

Sud Chemie Nissan Catalyst.又於2001年與同集團之Catalyst and

Chemical Inc. Far East因同在日本東京而合併成Sud-Chemie Japan

公司。以下為討論心得:

(一)、三輕丙二烯反應器修改成液態反應之可行性

1.氣態反應改為液態反應要考慮反應流體在反應器內均勻分

配的問題，所以反應器進口要有性能優良之分配器。

2.觸媒型式要更換，SCJ公司發展之G-68HX觸媒在四

輕丙二烯反應器使用效果良好，經過數年使用經驗，四

輕丙二烯反應器四座已全部改用G-68HX觸媒。

3.G-68HX觸媒發展主要突破為鈀顆粒大小的最適化。

實驗室中測試結果顯示對選擇性氫化而言鈀基顆粒愈

大(鈀所佔觸媒表面積愈小)則活性及選擇性愈高。

對Total氫化而言鈀基顆粒愈小(鈀所佔觸媒表面積愈

大) 則活性愈高。

4.三輕丙二烯反應器修改成液態反應需較深入評估的是反應

器系統流程的修改，基本上液態反應溫度較低，綠油產生較

少。反應效果較佳。

(二)、四輕使用SRT VI裂解爐後乙炔反應系統操作

1.因為裂解爐管進行較激烈裂解反應，導致乙炔在裂解氣中

濃度增高，在萃取系統無法完全負荷。

2.建議先使用反應器將濃度降低再引入萃取系統。

3.反應器進口乙炔濃度高會產生較較激烈反應，應查核冷卻系

統能否有效移除反應熱。因四輕原設計為一級絕熱反應系

統，應該請流程設計公司做周詳之評估與計算。

4.反應器進口乙炔濃度高也要注意綠油產生的問題。綠油

產生經研究係乙炔氫化操作中丁二烯、丁烷及聚合

物形成。綠油產生量與1.3丁二烯形成有關，

H2 / C2H2莫耳比低: 綠油產生量高，分子量低但活性

衰退慢。

H2 / C2H2莫耳比高: 綠油產生量低，分子量高但活性

衰退快。兩者產生的綠油性質迥異。

5.乙炔氫化反應器恆溫反應器與絕熱反應器的設計

考量如下:

絕熱反應器的設計―

Ⅰ.為觸媒床方式

Ⅱ.反應熱移除利用製程氣體冷卻

Ⅲ.可能需要2~3級串聯反應器

Ⅳ.靠調整進口溫度控制反應進行

恆溫反應器的設計―

Ⅰ.為管式反應器

Ⅱ.反應熱移除靠中間熱交換器之冷媒

Ⅲ.只需一座反應器,壓降很小

Ⅳ.反應之進行靠調整冷媒溫度控制

二、東洋工程公司

東洋工程公司創於1961年，已有41年歷史，在東京及

千葉縣都有總辦公室，全球計3700員工，辦公室分佈全球

，海外有17處較國內8處為多，上海、北京、雅加達、吉隆坡、

新加坡、甚至孟買都有辦公室。最早只提供工程EPC(設計、採購、

裝建)服務，近年來也投入資訊服務(e-Business)。EPC服務範圍涵

蓋能源、油氣、化學、石化、環保及一般工業。e-Business服務涵

蓋ERP、SCM、SAP 、MCFrame、Supply Chain ERP等。

東洋工程公司經驗豐富，自設立以來石化案完成315件

工廠自動化，電腦控制也有292件，油氣生產及煉油有215件，

其餘為能源、核能、環保、及肥料等工業。乙烯工場的擴建或節

約能源案件也做了37件，以日、韓、中國大陸、東南亞地區為主

目前該公司已簽約待執行及執行中計畫金額達3100億日幣。

以下為拜訪討論心得:

(一)、裂解爐修改工程

1.東洋工程公司與Lummus公司合作執行亞太地區的建

廠及修改計劃，曾為大阪石化乙烯工廠之SRT I裂解

爐修改成SRT V，也為他們蓋一座SRT VI裂解爐。

2.大阪石化乙烯工廠SRT I裂解爐修改EPC時程總計13

個月。因為只有一座所以較Lummus為四輕規劃預估時間短

3.設計工作4個月，第一個月製作Data Sheet。第2個月壓力

部份及Flexibility 計算及裝配圖件出圖。第3個月鋼構設計

及Counterweight支撐結構出圖。第4個月設計耐火泥及支撐。

4.購料：各式爐管由訂單至交貨約5個月，耐火物及爐管懸掛

系統稍晚下訂單但交貨期也是五個月，預製工作前後7個半

月，現場裝建兩個半月，與四輕狀況相近。

5.依東洋工程公司經驗，工程案的執行在計畫製作與執

行階段的管控是一樣重要的，該公司備有各種有關計

畫擬定、成本估算、工期排程與工序配合及進度管控的軟體，

每個案件結束必定做詳細檢討，並修改標準程序，累積多年

來經驗已經算是完整周詳且精密。

(二)、東洋工程公司業務狀況

1. 目前日本石化業景氣也在低迷狀況，因此建廠、擴建、去

瓶頸工程不多，所以東洋工程進行中計劃有八成在海

外，近如東南亞，遠如埃及。國內都為較零星之節約能源

及降低生產成本之小工程。

2. 整個公司不分海內外均使用ERP系統以簡化流程並使公司

資源做最有效的規劃與利用。因此降低工時成本。

3. 在赴東洋公司車程中瞭解其新進人員在第二年即派

往海外工地實際參與建廠工作，這位年輕人派往埃及兩年。

在工地，他們生活簡陋，居住貨櫃屋，每日工作10小時以

上，每日都寫工作報告，由工地建廠與試爐工作中學習到

解決困難與問題的方法與經驗。

4. 問他們上班時間，在日本是由9:00AM到5:00PM，但大

部份員工都在10：00PM才離開辦公室回家。午餐時公司

業務經理Mr. Kawagoshi表示希望CPC給他們公司機會服

務，我答稱貴公司業務鼎盛，員工都在10:00PM才下班。

不料他回答說員工晚下班不是因為生意好而是人員退休不

補而且裁員，大家工作負荷變重了。

三、大阪石化公司乙烯工場

大阪石化公司乙烯工場位於大阪市南邊小鎮羽衣的泉北工業

區內，距關西機場約15分鐘路程。工業區相關工場如三井公司

負責公用系統，泉北酸素公司負責氧氣、氮氣供應，Cosmo公司

供應進料，大阪Gas公司供應LNG。乙烯等產品也就近供應下

游。芳香烴工場也屬於乙烯工場。丁二烯萃取屬於別的公司，

汽油氫化使用Lummus設計而非IFP專利。

以下為參觀及討論重點：

(一)、輕裂工場各系統操作狀況

輕裂工場各系統操作狀況與四輕比較表如附表一

1. 工場乙烯產能原為30萬噸/年，後來擴建到45.5萬噸/年

2. 丙烯產能原為19萬噸/年，後來擴建到28萬噸/年

3. 進料全部為輕油，總合產率乙烯26.58% 丙烯17.58%

P/E=0.60~0.66較四輕之0.41~0.55為高，裂解激烈度較低。

進料中Paraffin >65，與四輕相近。

4. 有17座裂解爐，正常操作16座，操作週期約45天較四

輕短，所以除焦工作負擔很重。

5. 該工場特色為裂解爐17座竟然有五種型式，SRT I 2座

SRT II 5座SRT IV 8座SRT V 1座(由SRT I修改)最後新

增SRT VI 1座。

6. 每兩年一次大修，分為Minor及Major Turnaround，所以

每四年有一次設備全部清理的Major Turnaround。Minor

及Major各使用22天及33天，每天工作12個小時。

7. 人員很精簡，含汽油氫化及芳香烴工場一班只有8人輪班

，唯輪班人員只負責操作，不負責基本保養及維護工作，

設備巡查多以on line 監測系統取代。

8. 進料油/稀釋蒸汽比例使用0.45，所以熱負荷較低。

9. 汽油初餾塔底溫度與四輕相同在190℃，Q.O品質與四輕

相近。

10. 汽油初餾塔與四輕相同並未注入抗汙劑。

11. 裂解氣體壓縮機注入進口流量3PPM的抗汙劑。

12. C4產品供日本合成公司生產丁二烯。

C5產品供Nippon Zeon 生產Isoprene。有幾項產品值得

本公司評估是否具投資價值。

13. 汽油初餾塔原為 Valve Tray ，於擴建時改用Packing

Tower，最近又改為Ripple Tray。

(二)、能源管理及改善

經歷多次全球能源危機，加上持續改善的精神與降低生產

成本的壓力，該廠對能源管理改善工作不遺餘力，已將每噸

乙烯能耗降至5200~5300 Kkcal之標準，最高5400 Kkcal，

比全國平均值5800 Kkcal還低。其主要改善工作如下：

1. 專職的能源管理團隊，有專門技術人員7人。

2. 燃氣/蒸汽無排放Flare/大氣現象。

3. 裂解爐對流區修改煙囪溫度降至136℃

4. 裂解爐ID Fan並未加裝變頻器。

5. 有三座裂解爐於1996~1997做爐壁Ceramic Coating，但該

廠表示對能源耗用改善效果不大。

6. 有三座裂解爐使用MERT 爐管，操作週期變為兩倍，產

能也有10%之提升，因此對降低能源耗用有幫助。

7. 該廠於1991年由Lummus 公司代為規劃，使用天然氣當

工作流體，安裝高效率Gas Turbine，使其單位能耗由5800

KKcal降至5400 Kkcal。因此該廠甚為推崇此方案。

此節能方案使用天然氣經Gas Turbine燃燒後產生含氧量約

15~17%之排放廢氣，經通風道引至裂解爐燃燒器當作熱燃

燒空氣(500℃)，因此提高裂解爐燃燒效率減少熱能逸散損

失。可大幅度降低乙烯單位能耗。

(三)、新建SRT VI 裂解爐

該廠於1998年2月起規劃增建一座SRT VI 裂解爐經17

個月BEPC工程於1999年8月啟用。

1. 產能：8 萬噸/年 5個Pass (Coil)

2. 引用空氣預熱系統及De Nox裝置(安裝於對流區爐膛頂部

，媒床約3~4米高)以符合日本嚴苛之排放法令規定。

3. 乙烯/丙烯產率在P/E=0.65模式為27.5%/18.1%

在Max.乙烯模式為30.1%/16.2%

4. 裂解爐熱效率為95.3%

5. 操作週期第一個Run為82天保證值為70天

6. 裂解爐高度約40米，有一座單獨使用之13層電梯，電梯

有加鏈條以免不當使用。

7. 裂解爐已使用三年，保養狀況良好，即使是Hanger位置

標示也完好清晰如初。爐體各平台及爐底地面也很乾淨。

四、伯東公司

伯東公司成立於1953年，可以說是一家歷史悠久的公司，最

早從事巴西水晶原石之輸入販賣，經成立國內外分公司後於1985

年由日本Technology 公司購併。於1991又由伯東化學公司購併。

於1994年日本Technology 公司與伯東化學公司再合併。

伯東化學公司主要業務為供應水處理、煉油及石化、鍋爐、

紙漿造紙、及廢水處理等化學添加劑及處理技術。

在煉油及石化方面主要為抗發泡劑、抗污劑、腐蝕抑制劑、

去乳化劑、Pig製造及Pig 清管及化學清洗等技術。

本公司各輕裂組丁二烯工場一向有丁二烯聚合物產生及溶劑

污染問題，因此常造成煉量的限制或造成非計劃性停爐。伯東

公司對此方面使用在日本全國多處工廠有許多經驗，目前本公司

各輕裂組丁二烯工場在煉研所與伯東化學公司合作處理之下操

作狀況已有改善。以下為其技術重點：

(一)、抗聚合理論

1. 聚合發生之三步驟：Initiation(起始) / Propagation (蔓延)/

Termination(終止)，抗聚合策略為避免起始反應發生。

2. Initiation(起始)因為Free Radical 存在，抗聚合原理則是加入

抑制劑，利用其中有效成分將引發起始反應的Free Radical形

成穩定化合物，避免起始反應發生。

3. 在輕裂工場伯東公司使用”Polynax”在去丙烷塔、去乙烷塔 、

冷凝油汽提塔。用”Polystop” 在丁二烯萃取裝置。

4. 伯東公司應用上述理論發展適用之抗聚合劑，經取得現場產

生之聚合物分析，透過實驗室建立之模擬裝置精密的實驗來

訂定抗聚合劑濃度對聚合劑產生之關係。

5. 根據研究結果在工廠操作處理過程中嚴密監測抗聚合劑殘存

量是其技術之重點。保持一定之殘存量才可確定其藥效。

(二)、Zeon丁二烯萃取流程污染原因

Zeon製程共同問題區分為1.進料成份引起的問題。2.循環

溶劑內的聚合物與不純物引起操作上困擾。3.純丁二烯產品聚

合成Popcorn引起非計畫行停爐等三大方面檢討：

1.進料成份引起的問題：

(1).丁二烯進料不純物：C5=’S

丁二烯進料中含有雙鍵成份如C5=、VA、EA、MA

等炔類活性很強，在Zeon製程中，高溫地方容易產生

聚合。其中影響最大，反應機構最清楚的是成份C5=。

C5=在循環DMF容易產生聚合物，化學藥劑糠醛會與

C5=產生反應聚合成Tar，糠醛消耗但抑制C5=聚合。

依四輕的操作經驗只要丁二烯進料中C5=成份超過0.1﹪

(規範是0.63﹪）以上連續長達約一星期以上，循環DMF

內糠醛濃度會快速降低同時TAR濃度會急速升高，循環

DMF品質變差，須靠溶劑提純與煉Tar系統降低循環

DMF系統不純物。

(2).丁二烯進料不純物：MA、EA、VA等炔類。

炔類在循環DMF聚合產生的不純物，尚未有明顯的影

響。四輕正常是約0.5﹪（規範0.75﹪），濃度太高，經

驗上是反映在燃料氣壓縮機操作壓力不穩定，進而影響到

溶劑提純系統和第二汽提塔的操作，因此排放炔類而降低

工場回收率。

2. BD Rubber聚合物：丁二烯工場進料本身就含有活性很強，

容易產生聚合反應的成份如1,3-BD等雙烯成分。此聚合物就

是Rubber，經常堵塞塔槽內部塔盤的Tray Valve 和換熱器進

口高溫處，造成工場降低煉量操作因應，嚴重者須停爐清理。

3.循環溶劑內的聚合物與不純物引起操作上困擾問題：

由進料中碳氫化合物聚合造成循環溶劑內聚合物與不純物，

上節已大概敘述。其中的Unknown，若經過質量分析，也許

能了解聚合情況與原因，加以改善。

循環溶劑內另外影響操作因素為矽油（Silicon oil）、DMF

水解產生DMA，使產品與規範不符合，循環溶劑造成再沸

器堵塞問題也引起操作上困擾。

矽油主要功能是抗泡劑，防止塔槽操作起泡作用影響分餾

效果。加多造成累積，最後附著於塔盤或濾網上引起堵塞問

題，必須拆開清理。三、四、五輕歷經多年操作經驗已鮮少

有這方面困擾。塔槽起泡現象發生前，常有塔壓、液位及溫

度不穩之狀況，此時適時加入矽油即可消除起泡現象。減少

矽油在循環溶劑內累積，就不會有矽油的困擾。

DMA問題：DMA可能因NANO2添加太多PH值高使DMF

發生水解成DMA，或因循環溶劑內水份含量高。循環溶劑內

水份含量控制在1000 PPM以內，丁二烯成品內含DMA應在

2PPM以內。NANO2添加頻率找出適當最少量能維持循環溶劑

PH值即可。

換熱器堵塞問題：

(1).溶劑提純塔冷凝器：常因提純循環溶劑內聚合物積存在冷

凝殼側而改換清理。可配超純水管線並提高超純水流量沖

洗殼側來改善。

(2).第一萃取塔省沸器：通常操作週期只有6～8個月，進料蒸

發器也常在殼側發生堵塞問題，有時是殼側死角處無法排放

或積滿聚合物，聚合物膨脹撐開管束，管束法蘭面變形進而

發生洩漏，省沸器安裝方式是直立式或水平配置也會有不同

問題。如能保持穩定高於100﹪之進料，消弭省沸器滯留死

角，可以減少聚合效應，延長操作週期。

4. Popcorn問題：

依文獻資料顯示：濃度大於90﹪在溫度高於33℃環境下，

高純度丁二烯自身就很容易聚合生成Popcorn。一般丁二烯工場

對抗Popcorn發生，除了依設計公司ZEON添加T.B.C.化學藥

劑外，都另外添加抗聚合劑化學藥品來抑制Popcorn生成。化

學藥伯東公司對此即甚有經驗。就Popcorn問題而言，三、四、

五輕丁二烯工場都有添加聚合抑制劑來抑制Popcorn生成，但

四輕丁二烯工場因Popcorn問題造成非計畫性停爐的次數比較

多。原因為頂部有兩座冷凝器區域導致流速降低。所以如何消

除死角是四輕解決Popcorn問題的關鍵。

(三)、丁二烯工場操作注意事項

依伯東公司討論與本公司各組工廠操作經驗，丁二烯工場

操作宜注意以下事項：

1. 停爐大修後系統鈍化要確實執行。

2. 建立自開爐起即特別注意操作條件必須符合適當範圍之觀

念，以免造成不可逆的聚合反應。

3. 嚴密監測系統操作變數及溶劑品質，尤其不純物之含量。

4. 依添加劑廠商建議劑量確實添加抗污劑及抗聚合劑。並定

期量測系統內藥品殘存量。

5. 嚴密監測系統內O2含量。

# 建 議

一、加強工程執行管控訓練：

本事業部無大型計劃工程執行單位亦缺乏工程進行管控人員，宜

安排煉製事業部工務室或國內外著名工程公司就計劃工程執行

及管控之原理與經驗課程傳授工作經驗以利本事業部計劃執行。

二、大阪石化乙烯工廠有許多不同型態裂解爐，其修改或興建係採逐

步與部分之原則，有降低風險與較小投資及工期較短之優點，值

得將來三、四輕修改之參考。

三、引進新製程、發展高價值新產品：

大阪石化乙烯工廠將C5產品供Zeon公司萃取Isoprene提高產

品附加價值。本事業部應評估以現有產品縱向發展石化衍生物之

可行性。

四﹑降低生產成本與產品能耗是面對競爭求永續經營的利器。大阪石

化乙烯工廠引入之Gas Turbine發電及裂解爐整合方案對降低產

品能耗貢獻大。建議評估其可行性。

五、對丁二烯工場操作建議

1. 停爐大修後系統鈍化要確實執行。

2. 建立自開爐起即特別注意操作條件必須符合適當範圍之觀

念，以免造成不可逆的聚合反應。

3. 嚴密監測系統操作變數及溶劑品質，尤其不純物之含量。

4. 依添加劑廠商建議劑量確實添加抗污劑及抗聚合劑。並定期

量測系統內藥品殘存量。

5. 嚴密監測系統內O2含量。

| 附表一(1/2) 四輕組與大阪石化輕裂廠操作比較表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plant Status |  | NO.4 Naphtha Cracker | OPC Cracker |
| #### Technology Licensor | #### Master Unit | #### Lummus | #### Lummus |
|  | #### BD | #### Nippon Zeon | #### Downstream Plant |
|  | #### GHU | #### IFP | #### Lummus |
|  | #### TAME | #### IFP | #### BTX Extraction: Sulfolane |
| #### Cracking Heater | #### No. of cracker | 10 (2 Stand-by) | 17 (1 Stand-by) |
|  | #### Type | #### SRT-I: 1 SRT-III: 9 | #### SRT-I:2 II:5 VI:8 V:1 VI:1 |
|  | #### Co-Cracking | #### NO | Yes (balance) |
|  | #### Run-Length | 60 days | 45 days |
|  | Radiant Coil replace(Life time) | 8 years | 8 years |
|  | Sevirity (C3-/C2-) | 0.41-0.56 | 0.60~0.66 |
|  | #### Ethylene Yield | 28.03% | Typically: 26.58%(vs Naph) |
|  | #### Propylene Yield | 14% | Typically: 17.58%(vs Naph) |
| #### Feedstocks | #### Main Feedstock | #### Naphtha/G.O | #### Naphtha |
|  | #### Feedstock Ratio | #### Naphtha 82% G.O 18% | 100% Naphtha |
|  | Feedstock Selection Policy | 1.Prefer a high paraffine naphtha to maximizeC2-/C3- 2.From Refinery | 1.Advantage of Economy 2.From Refinery |
|  | Import of feed | #### By Petrochemical Business Division |  |
|  | #### Total Paraffin | 71% (n:35 i: 36) | >65% |
| Production Capacity | #### Ethylene | 350,000 MTA | 455,000 MTA |
|  | #### Propylene | 200,000 MTA | 280,000 MTA |
| #### Revamping & new plant PLAN |  | No Capacity Revamping Plan Future(2005) : SRT III→SRT VI | Original 300KTA (1970) Expanded to 455KTA New OCU Plant in 2004 |
| T/A Interval & S/D Period | Turnaround Interval | 2 year (Safty Regulation Limitation) | 2 year |
|  | #### Shutdown Period | 43 days | 33days(major)/22days(Minor) |
| #### Manpower | #### NCC Shift | 25(9+8+7+1,GHU,BD) / Shift | 8/shift |

| 附表一(2/2) 四輕組與大阪石化輕裂廠操作比較表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plant Status |  | ##### NO.4 Naphtha Cracker | ##### OPC Cracker |
| #### Energy | Organization for saving energy | Full time members working in energy team : 0 Part Time Members working in Tech. team : 1 | 7:Technical team |
|  | Energy Management Index (Specific Energy) | Ethylene Plant : Kcal/Kg C2- : 7,400 BD Plant : Kcal/Kg, BD : 2,500 | Ethylene Plant : 5400Kcal/Kg |
|  | Energy Monitoring System | Real time Monitoring on PI System | NO. |
|  | #### Fuel and Steam Vent | ###### LS Vent to ATM : Minimum | #### Usually :NO use |
|  | Heat recovery of C/HTR Flue Gas | Stack Temp:N:150℃(115℃) G:170℃(143℃) E:200℃(148℃) Decay of efficiency | Stack :135~195℃ |
|  | C/HTR Convection Coil External Cleaning | Water Washing during TA | #### No |
|  | Installation of the Inverter on C/HTR ID Fan | #### No | #### No |
|  | Ceramic coating for furnanace wall | #### No | 3 HTRS (1996~1997) experienced but no efficient in energy saving |
|  | #### No of MERT Tube | #### No | 3 |
| #### Operation | #### Dilution Steam Ratio | 0.5/0.6/0.3 N/G/E | 0.45 |
|  | Gasoline Fractionator | Bottom Temperature : 191℃ Q.O Viscocity : 500cst at 50℃ | Bottom Temp. : 191℃ Q.O Visco.: 500cst at 50℃ |
|  | Gasoline Fractionator Quench tower Internal Type | #### Tray / Packing | #### Tray / Packing |
|  | Injection of Anti-foulant to Gasoline Fractionator | #### No Injection | #### No Injection |
|  | Injection of Anti-Foulant Chemical to Charge gas comp'or | Injection 1 ppm of wash Oil (C9) - | 3 ppm of CGC Suction Gas |
|  | Load down of C/Gas Comp'or | Compression ratio down Suction/Discharge : 0.5/34KSCG -No additional Intercooler |  |