經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

厄瓜多16號礦區經營會議共同討論設備、費用、經濟分析等細節，取得共識，以順利進行礦區延約出國報告

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司探採事業部國資處 職務：專案 姓名：楊介誠 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 厄瓜多基多市 |
| 出國期間： | 94年4月10日至4月22日 |
| 報告日期： | 94年 7月19日 |

報  告  大  綱

- 前言

- 現有礦區合約摘要

- 延約與不延約之效益比較

- 延約條件談判分析

- 結論與建議

- 前言

厄瓜多16號礦區於94年3月30-31 日召開TCM/OCM會議時，合作公司對經營人所提供礦區延約所須增加之生產處理設備及預算表示質疑，為此經營人原預定於4月12日-19日在厄瓜多基多召開會議共同討論設備、費用、經濟分析等細節。但因厄國境內因反對現任總統盧西奧在軍方背書下逐漸走向拉丁美洲式的獨裁所造成罷工及街頭混亂，經營人將會議延後一星期召開，出國期間遂與經營人直接研討相關議題。

- 現有礦區合約摘要

Block 16 現有礦區含三個區塊，分別為Tivacuno, Bogi-Capiron及Block 16位置圖如下，其中Bogi-Capiron及Block 16開發及生產簽訂期間為1992-2012為期20年，NPF於1994年6月開始生產，SPF 則於1996年運轉。Tivacuno係代厄國國營油公司處理及生產。1996-2003 產能因管線輸送能力限制，無法大量生產。累計至2004年12月已生產148百萬桶，合約將於2012年1月31日到期，剩餘證實蘊藏量為109百萬桶。但因礦區於合約到期時仍具產能，因此有延約之必要。

  - Tivacuno 主要分油合約摘要如下表

本合約將於2005年8月13日到期，循往例應可順利延約，唯分油條款需在談判。

  - Bogi-Capiron及Block 16主要分油合約摘要如下表

本合約將於2012年1月31日到期，如要延約需於合約結束前5年，提出申請並與厄國國營油公司談判新的分油條款。

- 延約與不延約之效益比較

由於延約談判尚未進行，現依三種情境(Minimum Case、Base Case及High Case)，暫以現有合約分油條款估算至合約結束及預期延約10年經濟效益分析。基本假設說明如下：

蘊藏量 ： 參考經營人提供之資料，本公司並做詳細之評估，各Case之蘊藏量預估如下列分項。

油價   ： 礦區油價之預估以WTI與Napo 過去一年半油品價差為基礎求出預期關係式，並有各種高低油價情境之預估。

  - Minimum Case

以2005年1月1日為基期至合約結束之剩餘證實蘊藏量109百萬桶，如合約延長10年則可生產158百萬桶，合約延長期間增加之產量為49百萬桶。各項分析如下列各圖：

  - Base Case

原Minimum Case之蘊藏量及納入預期鑽探勘構造Tivacuno SW、Zaparo及開發Wati油田，以2005年1月1日為基期至合約結束之剩餘證實蘊藏量129百萬桶如合約延長10年則可生產192百萬桶，合約延長期間增加之產量為63百萬桶。各項分析如下列各圖：

  - High Case

原Base Case之蘊藏量再加上Probable及Possible蘊藏量，以2005年1月1日為基期至合約結束之剩餘證實蘊藏量149百萬桶如合約延長10年則可生產246百萬桶，合約延長期間增加之產量為107百萬桶。各項分析如下列各圖：

  - 以2006年初為基年各Case之現金流量及淨現值結果摘要表如下：

- 延約條件談判

- 分析

以Base case 為例政府分油量增加5%，則油公司之淨現值減少19百萬美元，亦即政府分油量增加1%可增加收入約10百萬美元，或是4百萬美元之現值。

維持原分油條款之延約摘要分析

- 結論與建議

  - Block 16 現有礦區含三個區塊，分別為Tivacuno, Bogi-Capiron及Block 16。合約將於2012年1月31日到期，剩餘證實蘊藏量為109百萬桶。但因礦區於合約到期時仍具產能，因此有延約之必要。經營人建議召開會議共同討論設備、費用、經濟分析等細節。

  - 為進行延約談判，依三種情境(Minimum Case、Base Case及High Case)，暫以現有合約分油條款估算至合約結束及預期延約10年經濟效益分析。提供合夥公司參考，將建議以Base case為基礎與政府談判。

  - 以Base case 為例政府分油量增加5%，則油公司之淨現值減少19百萬美元，亦即政府分油量增加1%可增加收入約10百萬美元，或是4百萬美元之現值。

  - 本案經濟分析模式為自行開發之程式，輸入各種參數能預估合夥公司及政府分得效益分析，可用於未來延約談判之依據。