行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：考察）

行政院公共工程委員會

95年度韓國考察報告

出國人員服務機關/姓名及職稱：

行政院公共工程委員會黃處長錫薰

經濟部水利署謝副總工程司世傑

行政院公共工程委員會李副處長孟諺

行政院公共工程委員會林科長傑

行政院公共工程委員會徐技正櫻君

出國地點：韓國

出國期間：95年11月28日至12月1日

報告日期：96年2月26日

目        錄

- 考察目的……………………………………………P02

1.1  考察緣起………………………………………….…P02

1.2  考察行程………………………………………….…P02

1.3  考察人員………………………………………….…P02

- 考察內容……………………………………………P03

2.1  清溪川復原工程………………………………….…P03

2.2  污水處理廠促參案……………………………….…P10

2.3  仁川經濟自由區………………………………….…P12

2.4  公共建設投資管理中心…………………………….P15

- 心得與建議…………………………………………P21

3.1  清溪川復原工程………………………………….…P21

3.2  污水處理廠促參案……………………………….…P21

3.3  仁川經濟自由區………………………………….…P22

3.4  公共建設投資管理中心…………………………….P22

第四章  參考資料……………………………………………P24

附錄一、拜會紀要

附錄二、考察心得簡報

第一章  考察目的

1.1  考察緣起

95年7月「臺灣經濟永續發展會議」提出「參考南韓PICKO經驗，建立促參專業中心」之共同意見，爰規劃參訪韓國促參專業中心，並考察韓國首爾市清溪川整治經驗、污水下水道促參計畫、以及仁川經濟自由區之松島數位新都U-City等經驗，做為籌設我國促參專業中心、辦理河川整治及污水下水道促參計畫、規劃數位城市等作業之參考。

1.2  考察行程

| 日期 | 星期 | 時間 | 預定行程內容 | 接待單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月28日 | 二 | 12：00 | 搭乘華航CI160班機抵韓 | 去程 |
|  |  | 15：00 | 清溪川復原工程 | 首爾市清溪川博物館及志工導覽 |
| 11月29日 | 三 | 10：00 | 蒐集資料 |  |
|  |  | 14：00 | 仁川松島萬水下水處理場 | 民間機構威立雅公司 |
| 11月30日 | 四 | 10：00 | 仁川松島新都U-CITY | 仁川經濟自由區接待中心 |
|  |  | 14：00 | 公共建設投資管理中心 | 公共建設投資管理中心之民間參與公共建設部 |
| 12月1日 | 五 | 13：00 | 搭乘華航CI 161班機離韓 | 返程 |

1.3  考察人員

團長：行政院公共工程委員會黃處長錫薰

團員：經濟部水利署謝副總工程司世傑、

工程會李副處長孟諺、林科長傑、徐技正櫻君

- 考察內容

2.1  清溪川復原工程（部分內容摘錄自同行之經濟部水利署考察報告）

一、基本資料

首爾市尚未被指定為首都之前，清溪川尚屬自然河川，自15世紀初朝鮮王朝建都四面環山之首爾市(朝鮮時代稱漢陽)，區域地勢相對較低，當時市區經常積水泛濫，為了讓雨水順利排出，挖掘一條東西貫穿溝渠，以解決積水泛濫，稱為「開川」，其區位與空間形式一直都是市中心區重要的動脈之一；但因居民隨意將垃圾和生活污水排放到水溝，造成河床淤積，連年氾濫，影響首爾居民生活甚巨，經歷數個世紀後，開川的水利問題亦未能徹底解決，於1760年曾進行一次大型疏浚與截彎取直工程，而後設置「浚川使」負責每隔2～3年一次之浚川工程。

日本侵略韓國後，將「開川」改名為「清溪川」，約10年未對清溪川進行整治，直至 1918年當時日本帝國新建朝鮮總督府工程時，才對清溪川進行了疏通，將部分倒塌的石墩重新按照日本風格進行修復，但當時兩岸的人口密度急劇增加，污水排放量大幅增加，成為病原菌的溫床，因此日本制定了全面覆蓋計畫(太平路至武橋洞間)。

1930年代韓國政府才正式提出清溪川覆蓋計畫，但受韓戰影響而被拖延，直至1950年代韓戰結束後方再重提，此時清溪川岸邊已出現大批難民居住，水質污染程度更甚，且時常因雨而溢淹，當時韓國政府為了解決交通、衛生、水利和環境問題，於1958年開始，歷時4年清溪川市中心區間(廣橋至五間水橋)覆蓋工程，1966年覆蓋到新設洞，附近地區亦蓬勃發展起來，為解決交通問題，於1967至1971年廣橋至馬場洞的區間建立了清溪高架橋，1977年覆蓋到馬場洞鐵橋後，覆蓋計畫全數完成，覆蓋長度約6公里。

清溪川附近地區，於40多年前為了改善市區交通與周遭環境而加以覆蓋，1970年代經濟起飛之際，又於其上搭建起雙向四線高架橋(路寬16公尺)，路面下方則為污水截流、排水、電力、通信、瓦斯等設施及管線，當時被視為「現代化」的象徵，每天車流量約為168,556車次，讓韓國人引以自豪，歷經20多年後，交通問題惡化、環境雜亂，建築結構亦開始老化，使該區日漸蕭條，2002年首爾市長競選中，候選人李明博承諾將清溪川復原，憑藉這一承諾成功當選市長，2003年7月正式開始進行復原整治工程。

二、復原整治緣由

(一)首爾市需要轉型成為人性化及環境生態的都市

在韓國的經濟達到一定程度發展的今日，環境保護的重要性已逾越經濟發展的追求，因此首爾市亟思轉型，把過去灰色混凝土意象，轉化成為擁有清澈河流的富裕、綠色城市。

(二)首爾市需要重現其600年的歷史並創造文化空間

隨著首爾市設立為首都600年，清溪川的整治亦負有重要的歷史意義，讓首爾市找回遺忘已久的歷史根源、原始面貌。清溪川被覆蓋的路面下，有多座具歷史意義的古橋樑，透過整治，亦讓首爾市民分享文化資源。

(三)市民的安全受到威脅

清溪川覆蓋路面及高架橋之結構，均建於50年代晚期至70年代初期，早已超過勘用年期，且清溪川路面下方之基礎，受到重金屬及化學物質污染，亦已嚴重腐蝕，亟需改善。

(四)活化久被忽略的市中心，促進地區平衡發展

清溪川兩側之建物大多已有40-50年屋齡，近年來居民快速流失，形成都市的貧民窟。藉由清溪川整治，得以吸引重要的產業(例如國際金融、文化、時尚及觀光等)，並觸發都市重建，讓清溪川南北兩岸得以均衡發展。

三、復原整治工程

(一)工程概述

清溪川復原工程長度共5.84公里，西起太平路、經過東大門，東至武橋洞。復原工程自2003年7月開始、2005年9月底完成，總工程經費為3,867億韓元(約新台幣143億元)，均由首爾市政府預算支應。

(二)實施策略

1.推動機制

首爾市政府成立跨局處的專案工作小組，以副市長為召集人，並設置行政企劃、事業促進及復原工程等3個小組，推動清溪川復原工程。為加速計畫於期限內完成，於計畫實施前即規劃完善之實施流程，在初期之可行性調查及基本計畫研擬階段，特別重視與市民、相關專家及利害關係人(例如兩側商家)之溝通，在推動過程中，並建構協調機制，持續聽取相關意見，經過市民委員會同意基本設計及實施設計後，進行相關拆除及復原工程。

2.推動策略

1958年清溪川覆蓋並建造數層高架道路之後，這些高架路成為首爾市的交通命脈，每日車流量達168,556車次，兩側商家林立，且因河床長年淤積污泥廢水造成長期乾涸呈現斷流現象，因此復原工程最主要的挑戰在於：交通問題、民眾共識及水源尋找，專案工作小組針對這些課題，擬訂相關對策如下：

- 交通策略

  - 改善市中心交通運輸體系，調配替代交通路線及引導車流。

  - 建構完整的公共運輸系統。

  - 加強交通管理(包括停車管理)。

最重要的關鍵是改變市民的交通習慣及小汽車的用路習慣。首先是鼓勵市民利用大眾運輸工具，故在清溪川整治段沿線設置數個捷運站；其次是改變用路習慣，先將4車道縮減成2車道，待民眾逐漸習慣高架橋已不如過去便捷快速之後，才全面封閉道路，進行橋樑拆除工作。

- 共識策略

清溪川整治計畫直接衝擊兩岸的商家(尤其是聚集於清溪1至9街的20萬商人)，因此計畫提出時，遭到一致反對，民眾示威不斷，造成嚴重衝突；但專案小組成立「商人對策組」，每天訪問商人進行遊說工作，從2002年7月起為期一年的計畫規劃期中，他們與商人接觸次數達4200多次，首爾市長李明博歷經數743場的說明溝通會，親自逐一拜訪建立信賴感，堅持「不能延遲計畫、不能補償營業損失」等原則，於合法情形下提供最大幫助，終於說服沿路商家將店面搬遷至東大門的足球場，搬遷期間市政府給予協助與貸款，使該處成為首爾著名的跳蚤市場，生意更為興隆。此外，在規劃期間更整合市民、國際專家學者、周邊商圈意見，舉辦多次國際研討會，並以官方網站方式與民眾持續交流。

- 水源策略

利用捷運站的地下水優先供應維持用水，漢江水作為主要用水，概略水源計畫如下：

  - 雨水及捷運站周邊自然地下滲出水，提供水源為每日22000噸。

  - 每日自漢江引水98000噸(來自漢江之自來水處理廠的清淨水)進入河道，最後再流入漢江。

上述水源由清溪廣場、三角洞、東大門及城北川下流等4處，利用瀑布、噴泉、隧道噴泉等方式流入清溪川，全線雨污水分流，水流保持30-40公分深，流速30公尺/分，A級水質，確保於川中嬉水的民眾健康。

3.工程實施

- 工程進行

為減少界面干擾，有效縮短施工期程，故將全區分為3段，採用統包方式將設計與施工作業進行整合，同時進行，3段工程之設計與施工單位並共同成立單一協調組織，建構密切之協調體系。

- 規劃設計標準

A.堤防結構需達200年防洪保護標準。

B.堤防高度則考量清溪川為城市河流，故依河段訂定，其中起始點至城北川匯流處之河段屬地方管2級河川，應達50年防洪保護標準；城北川匯流處至中浪川匯流處河段屬地方管1級河川，應達80年防洪保護標準。

依據上述防洪保護標準，進行現況河寬及其禦洪相關設施寬度擬定，並採用共構系統與標準化斷面架構復原清溪川，水域採用複式斷面(雙層平台形式)，內側平台水岸貼近水面，並採雨污水分離，提升水域親水性，居民住宅廢水另由下方污水下水道排出，雨季如果暴雨灌滿雨水下水道時，設置於堤防石牆上的閥門會自動打開，使水流引入河道中，此時人工引水立即中斷，達到防災功能。

4.管理維護

清溪川每年管理維護費用約需70億韓元(約新台幣2.6億元)，由首爾市政府編列預算支應。

工程部分之管理維護，委託財團法人水資源公社辦理，專責人力約10人；宣導事宜則設置文化館，專責人力約8名，另搭配志工約50名。

四、主要效益

(一)都市生態效益：

1.降低氣溫、提高空氣潔淨度：清溪川沿岸溫度比首爾市平均溫度低3.6℃(在高架橋時期，平均溫度比首爾市高出5℃)，由於風速提高，也使空氣更為清新。

2.創造都市地區之生物棲息地，改善景觀及環境品質，減少都市噪音。

(二)都市經濟效益：

1.促使清溪川兩岸之發展朝向金融等高附加價值產業轉型。

2.促成房價及地價上漲，帶動地區經濟發展。

3.提升韓國國際形象，引進國內外觀光人潮，增加地區消費並創造就業機會。

2.2  污水處理廠促參案

一、基本資料

仁川松島、萬水2個污水處理廠案為民間自提促參案，2001年12月由廠商威立雅公司與仁川市政府簽約，2005年4月開始營運。

韓國稱促參案為PPI (Private Participation in Infrastructure)計畫，本案民間參與方式為韓國PPI法所稱的BTO模式：

興建(B)：由廠商籌資，於30個月內，分別於松島及萬水地區設立1萬噸/天及7萬噸/天之污水處理廠。

移轉(T)：興建完成後，移轉所有權予仁川市政府。

營運(O)：20年營運權，向政府收取污水處理費(每噸水700韓元)，以償還貸款、利息及股東權益。

| 項目 | 金額(韓元) |
| --- | --- |
| 設計及興建費 | 752億 |
| 管理及其他成本 | 110億 |
| 通膨及利率 | 208億 |
| 原始投資成本 | 1070億 |
| 2008 規範調整 | 110億 |
| 修正總投資成本 | 1180億 |

附表、污水處理廠基本資料一覽表

| 項 目 | 松島污水處理廠 | 萬水污水處理廠 |
| --- | --- | --- |
| 處理流程 | Biostyr | Azenit-P |
| 能量 | 3萬噸/天(於2006年7月擴建) | 7萬噸/天 |
| 服務人口 | 9萬8千人 | 26萬4千人 |
| 截流站+主幹管 Interceptor | 4.8公里(由仁川市政府辦理) | 5.8公里 |
| 特許公司 | Samsung Veolia Incheon Wastewater Co., Ltd. |  |
| 股東 | Veolia Water S.A. (80.1%) + Samsung Engineering Co., Ltd. (19.9%) |  |
| 興建期 | 2002.10.04 ~ 2005.04.03 (30個月) |  |
| 營運期 | 2005.04 ~ 2025.04 (20年) |  |
| 前處理設施 Pretreatment | 進流泵：6泵 Influent Pump：6 pumps | 進流泵：4泵 Influent Pump：4 pumps |
|  | 沉砂池：2池 Grit Chamber：2 units | 沉砂池：3池 Grit Chamber：3 units |
| 初次沉澱處理 Primary treatment | 多重沉澱槽：3槽 Multiflo：3 units | - |
| 生物處理 Biological treatment | 第1次生物曝氣池：12池 1st Biostyr：12 cells 第2次生物曝氣池：9池 2nd Biostyr：9 cells | 生物曝氣槽：3槽 Azenit-P tank：3 tanks |
| 二次沉澱處理 Clarifier | - | 2次沉澱：3單元 2nd Clarifier：3 units |
| 三級處理 Advanced treatment | 去總燐：3單元 Actiflo(for TP)：3 cells | 去懸浮固體：6單元 Disk Filter (for SS)：6 units |
| 污泥處理 Sludge treatment | 重力濃縮池：1池 Gravity Thickener：1 unit 浮除濃縮池：1池 D. A. F. Thickener：1 unit 離心式脫水機：2台 Centrifuge dehydrator：2 units | 重力濃縮池：2池 Gravity Thickener：2 unit 浮除濃縮池：2池 D. A. F. Thickener：2 unit 離心式脫水機：2台 Centrifuge dehydrator：2 units |
| 消毒 Disinfection | 紫外線系統：3單元 UV system：3 units | 紫外線系統：2單元 UV system：2 units |
| 其他 |  | 灌溉用回收水：15000噸/天 Recycling Treated Water for Irrigation：15000噸/天 |

二、政府引進民間參與之理由

(一)金融危機後，政府預算有限，不得不促參。

(二)民間專業強、管理能力好；惟民間機構會將本求利，故收取之服務費用較高。

三、民間自提程序

民間機構向仁川市政府提案仁川市府公開資訊徵求其他參與者如有競爭者，仁川市府先擇定最優案市府送請公共建設投資管理中心(PIMAC)提供評估意見市府參考評估意見核定民間提案(由市政府組成委員會審查，並將相關資料送議會同意) 與民間機構簽約。

四、政府承諾或補貼

(一)中央補助建設費用之10%，餘由仁川市政府自籌。

(二)仁川市政府承諾購買量為原設計污水處理量的80%(註：近期韓國已檢討降低保證量或不予保證)。

(三)給付廠商污水處理費700韓元/噸(比較：本地區水費約300韓元/噸，另開發者亦須負擔部分廢水處理費用)。

五、民間配合事項

(一)睦鄰(含景觀美化或不良觀瞻遮蔽等)。

(二)依市府要求進行教育宣導或接待外賓。

2.3  仁川經濟自由區

一、基本資料

(一)韓國中央政府於2003年8月11日成立仁川經濟自由區(IFEZ)，以成為連結東北亞及世界各地樞紐為開發目標。

(二)總面積：6333萬坪(20900公頃)，由松島、永宗、菁蘿3個區域組成，計畫人口48萬7千人。

(三)基礎設施開發資金14.761兆韓元(約5467億台幣)，開發期程2003~2020，第1期工程將於2008年完成。

(四) IFEZ區內規劃4大發展主軸，包括：

1.尖端技術園區：建構世界一流的IT/BT基礎設施及投資環境，以期引進跨國公司及研發中心。

2.國際物流中心：結合仁川國際機場(貨物吞吐量居世界第3位)及仁川新港設施，發展陸海空多元聯運物流體系。

3.國際商務中心：充分利用中國大陸及北朝鮮之生產基地，吸引跨國企業進駐設立其亞洲總部。

4.休閒觀光中心：開發具有國際水準之旅館及休閒設施，並創造無環境公害的旅遊設施。

(五) IFEZ區內將建構3大基礎設施，包括：

1.網路化資訊城市：實現網路城市、網路政府、網路辦公室、網路家庭及網路旅遊之理念，並將資訊化城市概念落實於都市計畫，引導建設智慧型城市。

2.生態城市：建設水上空間及綠色公園，以創造舒適的城市環境，並達成公園綠化率36%之目標(超越新加坡的23%)。

3.新交通系統：建構捷運(personal rapid transit)、輕軌系統(light-rail transit)，營造無噪音、無堵塞及無公害之都市環境。

二、IFEZ優惠政策

(一)稅捐優惠：針對「經濟自由地區」、「外商投資地區」、「自由貿易地區」等區域，給予國稅及地方稅一定期間之減免或優惠。

附表、IFEZ稅捐優惠一覽表

| 對象 | 稅別 |  | 減免年限及減免率 | 減免條件(投資額等) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 進駐經濟自由區域之外商企業 | 國稅 | 關稅 | 3年減免100% | 進口生產材料 |
|  |  | 法人稅、所得稅 | 3年減免100%， 之後2年減免50% | 製造業1千萬美元以上 觀光旅遊業1千萬美元以上 物流業5百萬美元以上 醫療機關5百萬美元以上 |
|  |  | 綜合不動產稅 | 10年減免100%， 之後3年減免50% |  |
|  | 地方稅 | 取得稅、註冊稅 | 15年減免100% |  |
|  |  | 財產稅 | 10年減免100%， 之後3年減免50% |  |
| 進駐外國人投資地區之外商企業 | 國稅 | 關稅、增值稅、 特別消費稅 | 3年減免100% | 進口生產材料 |
|  |  | 法人稅、所得稅 | 5年減免100%， 之後2年減免50% | 物流業1千萬美元以上 製造業3千萬美元以上 觀光旅遊業2千萬美元以上 物流業、社會間接資本項目 1千萬美元以上 研究設施5百萬美元以上 碩士研究生10名以上 |
|  |  | 綜合不動產稅 | 10年減免100%， 之後3年減免50% |  |
|  | 地方稅 | 取得稅、註冊稅 財產稅 | 10年減免100%， 之後3年減免50% |  |
| 自由貿易區域 (前關稅自由區域) | 國稅 | 關稅 | 3年減免100% | 進口生產材料 |
|  |  | 法人稅、所得稅 | 3年減免100%， 之後2年減免50% | 製造業1千萬美元以上 物流業5百萬美元以上 |
|  |  | 綜合不動產稅 | 10年減免100%， 之後3年減免50% |  |
|  | 地方稅 | 取得稅、註冊稅 | 15年減免100% |  |
|  |  | 財產稅 | 10年減免100%， 之後3年減免50% |  |

(二)行政支援服務：

1.改善金融環境：在1萬美元範圍內，可以使用美元支付交易貨款；可以任意使用美元、歐元等主要國家貨幣。

2.單一窗口服務：從投資諮詢至正式開業，提供一系列免費行政服務；原需向地方政府申請之許可改由經濟自由區域廳政府核發。

3.協調、調解功能－監察官制度：成立解決及輔導外商企業經營、生活課題之專職部門；設立具商業仲裁功能之社團法人分部，以調解商業糾紛。

(三)改善生活環境：設立外國學校及醫院；發行英文文件、受理英文請願書，並可同時使用韓語及英語辦理各項事務。

(四)公有土地出租及租金減免等鼓勵政策：

附表、公有土地鼓勵措施一覽表

| 主要內容 | 減免標準 |
| --- | --- |
| - 針對外商或改善外商投資環境設施之項目：允許民間企業租用中央、地方政府、公營企業或公營機構之土地與工廠以外之財產，予以使用收益。 - 租賃期間：50年。 - 租予改善外商投資環境設施企業之法令依據 --國有土地：依據外國人投資促進法第19條，由國有土地財產管理廳核定其租用面積。 --仁川市有土地：依據仁川市公有財產管理條例辦理。 | - 減免100% --符合財政經濟部公告得減免租稅之開發項目、且投資額度達100萬美元以上者。 --2千萬美元以上之投資項目。 --1日平均雇用員工300名以上。 - 減免75% --1千萬美元以上、2千萬美元以下之投資項目。 --1日平均雇用員工200名以上、300名以下。 - 減免50% --5百萬美元以上、1千萬美元以下之投資項目。 --1日平均雇用員工100名以上、200名以下。 |

三、參訪地點：松島－以尖端科技及智慧型國際都市為願景

松島國際新都之開發始於1994年，面積1611萬坪，計畫人口25萬2千5百人，以國際商務中心、國際交流中心、資訊化文化中心及生態中心為都市發展目標，開發期間2002年至2020年，主要規劃內容包括國際商務中心、國際企業總部、國際醫院、國際學校、國際會展中心、高科技園區、資訊基礎設施產業園區、網路化資訊都心、尖端生命科學園區、大學、高爾夫球場及仁川新港等。松島新都引進U-City之概念，將整個城市智慧化，以數位科技監控城市公共設施(橋樑、交通運輸等)之運作，並在興建時預留共同管道，共同管道建設完成後，再限期允許民間參與架設網路管線。

由於經濟自由區域為國家級建設，故係由中央政府財政經濟部主導，負責規劃及出資，再交由地方政府執行，部分基礎設施採民間參與方式(BTO)執行，例如連接仁川機場的仁川大橋，即由英商投資。政府整地完成之土地，初期係採出售以快速回收資金(每坪約130萬韓元)，未來將逐步以出租方式提供土地。截至2006年8月底，松島地區已成功招商17件，吸引投資額度達253億美元。

2.4  公共建設投資管理中心

一、設立緣起

韓國PPI之概念，係將DBFO(design、build、finance、operate)之責任整合於同一契約中，並將部分的風險移轉由民間機構共同分擔，並且引進VFM (value for money)之評估標準，檢視促參案件是否能以較低的成本、獲得較佳的公共服務品質。

1994年8月，韓國制定促進民間投資法，是為民間參與公共建設法制之瀾觴，該法明定政府應建置民間參與公共投資之機制，但僅有政府公告案件允許民間參與。

1999年，民間參與公共建設法(PPI法)施行，該法規定應於韓國國土研究院(KRIHS)之下，成立民間參與公共投資中心(PICKO，職司PPI案件之研究及管理)，並增訂民間自行提案、風險分攤及最低營運量保證等規定。

2005年1月，PPI法修正，明定將PICKO與原隸國家發展中心(KDI，成立於1971年，為韓國最具公信力之智庫)之公共投資管理中心(PIMA，職司政府公共建設案件之研究及管理)合併，隸屬於KDI並更名為公共建設投資管理中心(PIMAC)。

除前述研究機構之調整外，此次修法包括新增BTL (Build- Transfer-Lease)模式(原有之主要模式為BOT、BTO及BOO)，並擴充民間參與公共建設至15類、44項(包括道路、鐵路、港埠、機場、通訊、能源、水利、環境、林業、文化觀光、教育設施、社會福利設施、國宅、軍營、後勤補給等)。政府協助措施，則包括土地取得、工程費補助、最低營運量保證、匯率風險分攤、稅賦優惠等。

由於部分公共建設及公共服務，例如教育及社會福利設施，僅由使用者付費無法支應民間機構之成本，但是這些設施具有重要的社會效益，無法延宕，故韓國透過BTL模式，由民間興建公共建設後移轉予政府，政府使用該空間並向民間購買非核心之公共服務(例如硬體空間及設備之維護、相關勞務或技術性服務等)，至於核心業務(例如教學或專業照護)則由政府自行經營，使用者依相關法令規定付費予政府(甚或可以免費接受公共服務)，民間機構則依投資契約向政府收取公共服務費用。

至於BTO模式，相關硬體空間及設備雖亦由民間興建並移轉予政府，但民間機構收費對象包括使用者及政府，政府依投資契約購買公共服務，使用者則付費給民間機構以換取公共服務(例如污水處理、高速公路、橋樑等)。

附表、BTO及BTL差異比較表

| 項目 | BTO | BTL |
| --- | --- | --- |
| 投資回收 | 特許公司向使用者收費，以支應其投資成本及契約所定內部投資報酬率(IRR)。 | 政府依民間機構之興建營運成本及合理利潤，購買其公共服務。 |
| 設施類別 | 道路、港埠、鐵路、環境相關設施等。 | 學校、軍營、社福設施、文化設施等。 |
| 計畫風險 | 高風險、高報酬，需求量之風險較高。 | 低風險、低報酬，需求量之風險較低或無風險。 |

附圖、BTO及BTL比較圖

二、PIMAC組織架構

PIMAC屬政府研究幕僚，每年由中央政府編列預算約130億韓元(約4.8億台幣)，但不必向國會報告，以確保其中立性。

PIMAC下設三個部門－公共投資評估部(Public Investment Evaluation，PIE部)、民間參與公共建設部(PPI部)及計畫評估部(Program Evaluation，PE部)，現有總人力約61人，其中負責促參業務之PPI部計有33人，分為3個組－BTO組、BLT組及PPI促進組，涉及促參專業評估意見及部分業務，仍採委請學者專家辦理。

韓國中央政府計畫預算部則召集成立一個監督委員會，監督及指導PIMAC之運作，委員會成員包括中央政府相關部門之次長以及專家學者，經由PIMAC之評估及監督委員會之督導，PIMAC每年大約可以決定及分配400億韓元(約新台幣15億元)之中央政府PPI專案預算，再由各主辦機關執行。

三、PIMAC與政府部門之關係

PIMAC為專屬於中央政府計畫預算部下「促參局」之研究幕僚，該局為韓國中央政府之促參專責單位，下設3個處：PPI綜合規劃處、PPI專案管理處、PPI支援輔導處，現有人力約20人。

綜合規劃處主要職掌為PPI專案之規劃，PPI政策、規範及可行性評估準則之研訂及執行，中央政府BTO、BOO、BOT專案之管理等。專案管理處負責中央政府BTL專案之規劃與管理，並研訂BTL執行模式及相關準則。支援輔導處則以地方政府BTL專案之規劃及管理為主，並負責國際合作、推廣教育及宣傳等事宜。

四、PIMAC主要任務

(一) PPI部：

1.協助落實民間投資公共建設政策，包括：

(1)PPI政策及年度計畫、PPI法制架構(PPI法、標準化契約、招標程序等)之研修。

(2)推廣、訓練及研究，例如：國內商機對談及海外招商，財務、法律、工程等議題研究，公私部門專業訓練等。

2.協助促參案之執行，包括：

(1)依強制性規定或主辦機關需要協助審視招商文件、評估民間投資案、進行協商等。

(2)針對民間自提案件，建立政府value-for-money評估標準及評估機制。

(3)協助PPI專案之管理。

(二)PIE部：公共建設計畫可行性預評估；可行性評估方法之研究；公共建設計畫管理相關議題之研究。

(三)PE部：政府公共投資計畫評估，包括大型政府投資案件可行性分析、經費超支案件之檢討、政府公共投資計畫績效管理等。

五、PIMAC於PPI生命週期扮演之角色

(一)政府公告案件

中央政府之公共投資案，先由計畫預算部依據PIMAC提供之評估報告，進行可行性初評，具有初步可行性者，再由主辦機關進行詳細之PPI個案可行性評估報告，詳細評估後確具可行性，再由主辦機關研擬招標文件，並強制交由PIMAC審查相關文件。招標文件通過審查後，由主辦機關公告徵求民間參與，視案件性質需要，可請求PIMAC協助審視投標案件，做為主辦機關擇定最優申請人之參考。主辦機關擇定最優申請案件後，亦可請PIMAC協助議約，再由主辦機關與民間機構簽訂投資契約，民間機構提出詳細設計及施工計畫，獲主辦機關許可後，即可據以興建及營運。

(二)民間自提案件

所有民間自提案件，均強制需將民間提案資料送交PIMAC評估，主辦機關參考其評估意見，如具適當性及可行性者，再公開徵求其他民間計畫，倘有其他競爭提案，則公開評選出最優申請人，若無競爭提案，則逕予擇定最優申請人，此時主辦機關可視需要請求PIMAC協助評估民間提案之內容。評定或擇定最優申請案件後，主辦機關亦可請PIMAC協助進行議約，再由主辦機關與民間機構簽約。

- 心得與建議

3.1  清溪川復原工程

一、清溪川之復原，體現河川整治觀念的演變，由早期覆蓋兼具交通功能，轉型為對環境、生態及文化的尊重與共存。

二、河川整治的工程技術難度不高，成功關鍵在於首長的重視與親自參與，一方面化解週邊攤商的反對及協助解決生計問題，一方面也務實解決對於交通衝擊的疑慮。

三、清溪川開放親水前，已先妥善規劃及建置排洪、分洪等措施，我國河川如未具前述條件，不宜貿然開放民眾親水，以免造成危險。

四、清溪川為一條人工河道，每天需花費238萬韓元自漢江抽水，未盡符合環境生態保護精神；且每年管理維護費高達70億韓元(含抽水費用)，亦為政府龐大的負擔，係近期遭致之主要批評之一。

3.2  污水處理廠促參案

一、民間參與污水下水道系統，我國尚屬起步階段，但韓國已有約10餘件案例且運作良好，顯示污水促參之做法，有其可行性。

二、韓國污水促參案執行方式與我國楠梓污水下水道促參案相近，其用戶接管係由政府負責，考量政府用戶接管時程可能無法配合民間污水廠興建期程之風險，故政府於營運期間，除以特定單價支付處理費之對價，並提供營運量保證。但我國其他污水促參案(例如淡水案)，因用戶接管亦由民間負責，故政府並未提供營運量保證。

三、韓國污水促參案之民參範圍，僅含主次管網及污水處理廠，用戶接管及管理維護仍由政府負責，係因用戶接管涉及公權力行使，故由政府負責，避免衍生執行紛爭，可為我國污水促參政策參考。

四、韓國污水促參案，因營運期間，政府提供保價及保量之承諾，使該促參案有穩定收益，故民間得以其營運20年權利向銀行專案融資，與我國促參案以公共建設營運資產所有權為擔保之貸款方式不同，可為我國參考。

3.3  仁川經濟自由區

一、新市鎮或新社區開發，需有明確願景，相關建設配合其定位，由政府先規劃及興辦(特別是聯外地鐵、高速公路、橋樑、光纖管道等)，顯示政府決心並增加投資人信心。

二、明確的產業政策亦為新市鎮成功要素，以產業帶動人口的進住及商業的發展。

三、本案之基礎建設部分係採促參方式辦理，中央政府並投資部分建設費用，以利加速建設並由民間提供長期穩定之公共服務，可供我國參考。

3.4  公共建設投資管理中心

一、韓國自1994年制定促參專法，歷經1999年及2005年修法，除規定需於中央政府成立促參研究中心外，其民間參與方式、政府公告或自行提案程序、政府風險分攤、營運量保證、公共建設適用範圍等，均是依政策需要逐步修法補充。

二、韓國以中央政府促參局專責單位，搭配研究幕僚公共建設投資管理中心(PIMAC)，促參局負責政策制定及監督管理，PIMAC負責評估、研究、輔導及宣傳(專業評估仍採委外辦理)，均值得我國學習。

三、雖然韓國國家財政法(The National Fiscal Finance Act) 要求政府的負債需要獲得國會的同意，但因韓國政府將政府需要長期支付費用的BTL促參計畫，視為是「或有負債(contingent liability)」(只有在民間機夠籌資、興建及營運的成效均符合契約要求時才會付款)，並非一定要付款，故不構成「負債(liability)」條件，故以該國做法，該等促參計畫在執行前，不必經國會同意，僅需由「計畫與預算部」向國會提出政府年度投資上限(然而此種方式，近期已引起國會的檢討及討論)。

四、本會已採促參小組啟動促參專業中心功能之運作，參考韓國經驗，仍宜持續爭取於本會成立促參處，俟促參處成立，再籌設法人研究單位，完備促參專業中心之體制及功能。

五、韓國政府之大型公共投資計畫，均需先經過PIMAC預評估其計畫之可行性，再決定政府應自辦或促參，其性質接近我國公共建設先期計畫審議時，經建會扮演之角色。

六、韓國政府於2005年修法時，納入BTL模式以辦理低自償之公益型設施，政府依法即可編列預算向民間購買服務，可供我國檢視類似案件未來納入促參法修法範圍之參考。

七、為獲得社會各界對於促參計畫之支持，PIMAC會不定期的宣導成功案例或撰寫文章，也曾在韓國國家電視台有專題報導。

八、目前韓國PPI計畫最大的反對聲音，在於質疑最低營運量保證的適當性，故2006年1月PPI法修法後，已採更為審慎的做法，只限於政府規劃公告案件始得採最低營運量保證，且實際營收低於預期營收的50%時亦不適用。

本次考察屬本會主管業務者，為公共建設投資管理中心PIMAC之組織、運作方式及執行經驗，本會已採促參小組啟動我國促參專業中心之運作，並參考韓國經驗，建議中期儘速爭取立法院支持，於本會成立促參處，做為行政院之促參專責單位，長期再規劃籌設法人組織，與中央促參專責單位密切合作，兼顧政策指導及公正客觀評估輔導等功能，相關構想已提報行政院促進民間參與公共建設推動委員會第29次會議同意備查，亦符合95年7月臺灣經濟永續發展會議共同意見之管考期程；有關韓國BTL模式、最低營運量保證機制等，將納入促參法修法時參考。至於清溪川整治、污水促參案例、仁川經濟自由區新市鎮開發等經驗，則可提供相關中央目的事業主管機關做為推動業務之參考。

第四章  參考資料

- Cheong Gye Cheon Restoration手冊，韓國清溪川博物館。

- 韓國首爾清溪川整治復原工程考察報告，謝世傑。

- Songdo Mansu Sewage Treatment Plant簡報，Veolia Water Korea。

- Asia’s NO.1 Gateway－Incheon Free Economic Zone宣傳手冊，仁川經濟自由區接待中心。

- Korea PPI System－Private Participation in Infrastructure 2006簡介, Ministry of Planning & Budget, Republic of Korea/ PIMAC。

- PPI System in Korea簡報，Public and Private Infrastructure Investment Management Venter (PIMAC)，Korea Development Institute。