經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：其他）

參加厄瓜多17號礦區
技術委員會議報告書

服務機關：台灣中油公司探採事業部

姓    名：沈士傑

職    稱：工程師

派赴國家：厄瓜多 基多市

出國期間：97年6月22日至6月28日

報告日期：97年9月19日

摘     要

確認礦區東側Tapir好景區，兩階段再投資46.23百萬美元。2008年生產井HS-7、H-15、H-17均為成功井，順利加入生產井行列。HS-9液裂成功增產，惟HS-2堵水失敗。

檢討油層包括：HS-Lower U、HS-Upper Hollin、HS-M1及H-Lower T，產能計劃目標應可達成。

目   次

頁次

壹、前言	3

貳、探勘活動	3

參、生產井與修井活動	3

肆、生產情形	5

伍、油層檢討	6

陸、結語

參加厄瓜多十七號礦區技術委員會會議報告

壹、前言：
中油公司於1990年6月19日以OPIC子公司名義投資厄瓜多十七號礦區，此礦區PSC合約至2018年12月23日結束，為投資績效良好礦區之一，2008年6月經營人召開技術委員會議，中油公司派員參與，以達監督之目的。

貳、探勘活動：
位於B17東側之Tapir好景區與Petroproduccion’s 的Auca Sun礦區相連，形成一長條的Sacha-Auca-Auca Sur-Cononaco斷層系統。Tapir好景區，位於1998年鑽探Tapir-1號井，在Lower U砂層上方的Basal Tena(M1)層，試獲原油(測試結果：130 bopd，0% BSW，15.80 API)，此層係Auca Sur礦區順傾(down clip)而來，Tapir好景區若生產，將來要與PPR(Petroproduccion)公司談判補償，或與之達成聯合開發協議，也將會是一個複雜的問題。
Tapir好景區，儲油層包含Basal Tena(M1)，Lower U，Lower T等砂岩，初估Reserve P90為4.07 mmbbl，P50為9.71 mmbbl，P10為23.22 mmbbl，Pmean為12.11 mmbbl，綜合鑽採成功率為71%。
經營人第一階段擬由Tapir A Pad再鑽探Tapir 2及Tapir 3，第二階段先設Tapir B Pad續鑽探Tapir 4，5，6，7。曾予建議由高區鑽起，但經營人認為高區鑽起地面成本非常高，不宜。

此二階段之投入資金估計為46.23百萬美元。

參、生產井與修井活動：

一、HS-7生產井
HS-6就已發現M1儲油層，HS-7之目標選定亦為M1。目前M1層的Reserve尚未計入帳上，HS-7 M1試產結果發現產油量與泵抽的頻率有關，51～52 H2間目前認為最適，最後試產(5 /9)產能為288 bopd 1% WC。另有Lower U，油水接觸面在9110 ft，此層未試產，惟發現WOC對Lower U層之估計更瞭解。
HS-7另有Upper Hollin，位於9630ft～9740ft之間，列為第二順位試產標的。

二、H-15生產井
H-15在Lower U下方，發現明顯的OWC(@9625ft)，Lower U試產層(5 /3)得350 bopd wc 65%，OWC的確定，儲油層應重新評估。

三、H-17生產井
H-5成功鑽獲Lower T，H-17目標設在Lower T，試產結果得1350 bopd wc 2.4%，API 25.20，本井之Reserve尚未入帳。H-17之M1層與Lower U層均無生產價值。

四、鑽井費用
H-15鑽井共用30天，費用2,988千美元。
H-17鑽井共用24天，費用3,012千美元。

五、完井費用報導
H-15    9天   549千美元    Lower U。
H-17    7天   794千美元    Lower T。
HS-4   11天   401千美元    Lower U。
HS-6   12天   624千美元    M1。
HS-7   22天   678千美元    M1。

六、HS-9修井
修井選訂於Upper Hollin層實施。由原產能230 bop液裂後提昇為600 bop。
地質條件之篩選：
Gross Thickness	42 ft
Net Pay Thickness	20.5 ft
Net Pay Porosity	17.8%
HCPV	2.7%
Water Saturation	26%
Frac Height	10569~10611 (42 ft)
fracturing 之前後以temperature log證明fracturing之效果，因而增產歸諸於fracturing無誤。

七、HS-02修井
堵水作業不成功。

八、其他修井作業與花費報導
H-2     5天     79975美元。
H-6     5天     72465美元。
H-10    6天    107086美元。
H-14    1天     29713美元。
HS-01   24天   462502美元。
HS-02   19天   423944美元。
HS-05   11天   167660美元。
HS-09   13天   593587美元 (fracturing)。

肆、生產情形：
B-17礦區目前18口生產井，每天24小時均正常生產。2008年6月25日之日報表如下：

B-17	2008年4月份平均日產10768桶。

2008年5月份平均日產10039桶。

伍、油層檢討：

一、Homiguero Sur，Lower U
2005 年Homiguero Sur (HS) Lower U層鑽了HS-01、 HS-02兩井，均未發現油水接觸面(WOC)，當時就將WOC訂在9140 ft 。2008年HS Lower U陸續增加了HS-03、 HS-04、 HS-05、 HS-06、 HS-07、 HS-09等井，發現WOC應在9127 ft，並於HS-04、 HS-05、 HS-09三井中鑽遇儲油性較差的高嶺土(Kaolinite)，因此認為HS Lower U層之Reserve應予重估。
所有 HS-01，02 ，03，04，05，06，07，09均鑽遇Lower U砂岩，有兩高區，較高的一個在北邊，有較多井位可確認 (HS-01，03 ，06)，南部高區由兩井 (HS-02，07)確認。
WOC由兩井 (HS-06，07)認定，在北區塊也因HS-04，05 ，09鑽遇的高嶺土影響產能。
綜合以上因素，OOIP-Volumetric之重估，HS北區塊 (HS-01，05 ，06，09)範圍，Lower U  P+P為6.5 mmbbl，HS南區號塊 (HS-02，07)範圍P+P+P為14.5 mmbbl。
HS Lower U北區塊Reserve Pmean均為1.537 mmbbl，鑽井成功率為100%。
HS Lower U南區塊Reserve Pmean均為3.490 mmbbl，鑽井成功率為70%。
HS Lower U 2008年的model，因為OOIP由103.9 mmbbl (2005年的model)降為21mmbbl，且Lower之影響，HS Pad B之計劃，暫時取消。
HS Lower U尚有井位HS-08， HS-12， HS-15可鑽。

二、HS Upper Hollin
2005年HS-01， HS-02鑽遇Upper Hollin，當時將WOC訂在9538 ft，2008年增鑽了HS-04，改訂在9555 ft 。因此HS Upper Hollin的儲油構造範圍增大，因而OOIP Pmean也由11.2 mmbbl增為19.2 mmbbl。
Upper Hollin尚有井位HS-08，HS-11 ，HS-14， HS-15可鑽。

三、HS M1
HS-06井鑽遇M1後與HS-01，HS-05之M1比較低了20 ft，因此M1層往北方向尚有Potential，須進一步對沈積環境與震波特性做研究，HS M1層成為增加Reserve之重要目標，因屬層狀構造，技術層面較高。
HS-06試產得580 bopd ，52% wc
HS-07試產得290 bopd ，1% wc
初步評估認為可有50萬～100萬桶的Reserve可登入1P，此層油的比重較高，API只有130，這表示M1這一層在HS與在Nantu，Kupi，Wanke有不同的migration方向及生質岩化過程的不同。2005年M1開發構想與2008年的開發構想，由於2005年M1層只有HS-01，2008年M1層增加了HS-05，HS-06，發現原先定義的油水接觸面 (8290 ft)可能不存在，若然，M1層之Reserve更有Potential。

四、Homiguero Lower T
對於H-05，H-17打到生產層Lower T，其剖面圖對比了H-05，H-14， H-17，H-11，H-10，顯示H-17與H-05屬高區，惟提醒各井所做的Marker是否有誤，他們認為不可有錯。以此訂出的Lower T砂岩層橫跨B-17與B-14，本層之Eur估計可達3000 mmbbl，目前累產82萬桶。

陸、結語：
本公司參加厄瓜多十七號礦區後，經歷探勘階段後，目前步入生產階段，截至2008年6月25日，日產10665桶，累計生產14,530,937桶，算成功的投資。經營人目前表現佳。原本遇到高油價時機，可坐享高利潤的果實，可惜遭遇了政治風險，地主國祭出Law 42，欲將超額利潤拿走99%。雖尚有談判空間，惟一切生產規劃與探勘活動，均受限談判結果之考量，難展身手。
B-17礦區尚有10 mmbbl至18 mmbbl之生產空間，還有如Tapir等好景區可鑽採，開發中的蘊藏量也有成長的潛力。本公司透過平日經營管控，可獲生產操作技術。
本次參加TCM前與吳代表等，先拜會Petroriental的總經理張興先生(CNPC人員)，他表示有探勘機會歡迎OPIC參加，並指定生產經理Santiago Daran為聯絡窗口。