出國報告（出國類別：實習）

赴美研習轉投資事業管理技能

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：陳意通組長

派赴國家：美國

出國期間：97.9.30至97.10.9

報告日期：97.12.3

摘  要

為達成本公司成為世界級電力事業集團之願景，本公司除現有6家轉投資事業外，亦積極推動多角化經營，未來時機成熟時將陸續成立新轉投資事業，創造公司更高價值。

考量企業之經營隨著世界政經情勢之快速變遷而面臨日益複雜且巨大之不確定性及風險，且投資管理之技術及觀念隨著國內外政經環境、相關法規及管理理論之變化而不斷改進，爰依計畫前往美國，就企業風險管理、財務風險管理及專案風險管理等領域作深入之探討，以作為本公司轉投資事業管理參考。

本文謹就本次出國實習所得，有關企業風險管理、財務風險管理及專案風險管理之架構、執行程序及管理工具等，提出心得報告及建議供參。

目  次

頁碼

壹、目的						         								3

貳、過程						         	3

參、心得						         	4

一、企業風險管理	(Enterprise Risk Management，ERM)	   	4

(一)ERM發展背景					   		4

(二)ERM架構				   			4

(三)ERM執行摘要						     					8

二、專案風險管理						 							10

(一)專案風險													10

(二)專案風險分類				 		10

(三)專案風險管理程序		 				11

(四)專案風險管理工具及技術					12

三、財務風險管理						  	15

(一)財務管理					  		15

(二)財務風險管理						16

(三)財務風險管理程序						16

(四)主要財務風險及避險策略與工具								16

肆、結論與建議						  		20

一、結論							  	20

二、建議						 	 	20

壹、目的

本公司目前轉投資事業計有台灣證券交易所、聯亞電機製造公司、台灣汽電共生公司及國外之班卡拉礦業公司、班卡拉銷售公司及班卡拉農業公司等6家。而為達成本公司成為世界級電力事業集團之願景，本公司亦積極推動多角化經營，加強資產活化利用，未來將俟時機成熟時陸續成立新轉投資事業，擴大經營範圍，創造更多利潤。

本處於95年7月成立並承接轉投資管理業務後，即積極加強轉投資事業之管理，惟轉投資管理所需相關專業技能甚多，且轉投資管理之技術及觀念隨著國內外政經環境、相關法規及管理理論之變化，而時有改進。考量現代企業因政經環境多變且充滿不確定性，所面臨之經營風險將日益增加，為因應本公司現有及未來新成立轉投資事業管理之需要，實有需要前往先進國家，就企業風險管理、財務風險管理及專案風險管理等領域作深入之探討，以作為本公司轉投資事業管理參考，提升轉投資事業之經營管理績效，爰依奉核定出國計畫前往美國實習。

貳、過程

| 日期 | 行 程 | 地點 |
| --- | --- | --- |
| 9/30 | 去程(台北－舊金山)。 |  |
| 10/1~10/5 | 參加加州管理學院(CMI)所安排之企業風險管理(ERM)、財務風險管理及專案風險管理課程。 | 舊金山 |
| 10/6~10/7 | 拜會Gentium Realty Investment (GRI)公司，討論轉投資事業風險及財務管理案例、技術及經驗。 | 舊金山 |
| 10/8~10/9 | 返程(舊金山－台北)。 |  |

參、心得

一、企業風險管理(Enterprise Risk Management，ERM)

(一)ERM發展背景

企業之經營隨著世界政經情勢之快速變遷而面臨日益複雜且巨大之不確定性。有的不確定性可轉化創造機會，增加企業價值，有的不確定性會變成風險，導致企業價值減損。因此，企業必需進行內部控制及風險管理，以趨吉避兇，掌握機會，提高企業創造價值之能力。

早在1970年代，內部控制之觀念及目標即已為很多企業及機構所提出並受到重視，惟對內部控制之定義及執行並無一套可供不同企業機構遵循及採用之標準及架構。為解決此問題，美國COSO委員會(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)於1992年首次發表「內部控制－整合架構」(Internal Control－Integrated Frame- work)，該架構現已成為許多國家及企業建立內控制度之重要參考。

COSO 委員會自從發布「內部控制－整合架構」後，理論界和實務界即紛紛建議內部控制架構應與風險管理相結合。而且，近年來，有感於世界經濟環境之變遷及重大商業弊案接連發生，直接或間接傷害經濟秩序之穩定運作，COSO委員會爰著手研擬適合各種企業機構參考使用之風險管理規範，並於2004年9月提出「企業風險管理－整合架構」(Enterprise Risk Management－Integrated Framework)，在「內部控制－整合架構」的基礎上，結合美國相關法規之要求，將內部控制架構之三大目標及五個構成要素，擴增為四大目標及八個構成要素，亦即新增一個「策略目標」及三個要素(目標設定、事件辨識、風險因應)，協助企業機構建構一個更強有力的風險管理工具。

(二)ERM架構

COSO將「企業風險管理」定義為：「企業風險管理是一個過程，受到企業的董事會、管理階層及其他員工的影響，它被應用在策略的設計，使用於企業每一階層和單位；它被設計來辨認對企業有影響之事件，管控風險在可接受的風險範圍內；並對企業目標之達成提供合理的保證」。

COSO的企業風險管理架構係由企業目標、管理程序、及組織單位等三個構面所組成之立方體(如圖1)。

管理程序

企  業  整  體

部       門

事  業  單  位

子   公   司

內  部 環  境

目  標 設  定

事  件 辨  認

風  險 評  估

風  險 回  應

控  制 活  動

資 訊 與 溝 通

監    督

策

略

性

運

營

告

報

循

遵

績

效

可

靠

法

規

企業目標

組織單位

圖1. ERM目標、組成要素及相關個體

- 企業目標：

企業目標分為策略性(strategic)、營運(operations)、報導(reporting)、遵循(compliance)等4類。

  - 策略性目標：係管理階層為達成企業使命(mission)或願景(vision)所設定之高層次目標；

  - 營運目標：主要在使資源之使用具有效果及效率；

  - 報導目標：要求報導之正確性及可靠性；

  - 遵循目標：確保企業各階層及作業皆遵循相關法規。

2. 管理程序：

風險管理程序由八個要素形成一個全面性的行動架構，特別強調風險辨認、評估、回應和管理(如圖2)，簡要說明如下：

(1)內部環境(Internal Environment)：

內部環境由組織內部許多要素所組成，包括組織的風險管理哲學、風險胃納、董事會的態度、正直及道德觀念、組織結構、權責劃分及人力資源政策等。它用以塑造組織之紀律及企業風險管理之架構，為其他七項組成要素之基礎。其中，董事會的態度是內部環境中極重要的一環，對內部環境之其他要素會產生重大影響。

˙產出˙指標˙報告

˙風險回應˙風險組合觀點

˙機會清單

˙固有風險˙剩餘風險

˙風險清單

˙目標˙衡量單位

˙風險管理哲學˙風險胃納

內 部 環 境

目  標  設  定

事  件  辨  認

風  險  評  估

風  險  回  應

控  制  活  動

監          督

圖2. 風險管理之資訊流程圖

(2)目標設定(Objective Setting)：

每一組織皆面臨多種內外在的風險，要能有效地進行事件辨認、風險評估、風險回應工作的前提是設定目標。企業建立的目標包括策略目標、營運目標、報告目標、與遵循目標。企業可將組織的風險胃納(entity’s risk appetite)與組織的目標結合，進而推導出組織各階層活動的可容忍風險程度(risk tolerance levels)。

(3)事件辨認(Event Identification)：

管理者需辨認會影響組織成功執行策略和達成目標之潛在事件。有潛在負面影響之事件代表風險，需要加以評估與回應；有潛在正面影響之事件代表機會，可能會與負面影響之事件相抵銷，管理者並可將機會導引回策略目標設定程序，建立策略目標。辨認潛在事件時，管理者需考慮組織整體層級、營運範圍與可容忍之風險。

(4)風險評估(Risk Assessment)：

風險評估係指對於達成目標有潛在影響事件之評估。評估應包含「可能性」及「影響」兩方面，一般會包含質與量的評估。潛在事件之正面與負面影響應該個別或分類檢查評估。

(5)風險回應(Risk Response)：

經評估後發現有風險出現時，管理者應決定如何回應。回應方式包括風險迴避(avoidance)、降低(reduction)、分擔(sharing) 、與接受(acceptance)。在決定回應方法時，應同時考量成本與效益關係。

(6)控制活動(Control Activities)：

控制活動是幫忙確保風險回應確實執行的政策與程序。控制活動發生在組織整體及個別層級與全部職務中。控制活動被應用在策略目標、營運日標、報告目標、與遵循目標等四類目標的每一層面。控制活動包括核准、授權、驗證、調整、經營績效的核閱、資產安全、與職責劃分等。

雖然某些控制活動是獨立的，但是亦常常會有重疊性及相關性。在某些環境下，一個特定的控制活動可以滿足一個以上的目標。例如，營運控制活動也可以確保報告的可靠性，報告控制活動可以幫忙達成遵循控制活動。

(7)資訊與溝通(Information and Communication)：

有效的風險管理必須仰賴歷史資訊及現時資訊。歷史資訊可以分析、比較實際與目標間的差異，進而提早察覺與風險相關的潛在事項。而現時資訊則能提供管理者已存在於有關作業程序或作業單位風險的即時資訊，使企業能夠依據風險承受度改變或調整其所進行的營運活動。

(8)監督(Monitoring)：

監督係指評估公司風險管理要素的存在與運作狀況。監督方式包括持續監督活動(ongoing monitoring activities)及個別評估(separate evaluations)或二者同時進行。持續監督是在平時管理活動中進行；個別評估的範圍大小與頻率多寡主要是依賴持續監督程序的有效性與風險評估的結果。發現風險管理的缺陷要向上級報告，重大缺失則應向給高階管理者及董事會報告。

總之，企業風險管理可以協助企業處理不確定性，並創造與維持企業價值，並可用以辨認可能影響企業之潛在事項，並將管控的時間提前、管控之範圍擴充，以合理擔保企業目標之達成。

(三)ERM執行摘要

管理階層為使企業創造最大的價值，應在謀求企業之成長、報酬與相關風險間，取得最佳平衡的情況下，訂定策略及目標。此外，在謀求企業目標之達成時，還應有效率及有效果地分配資源。執行企業風險管理時應注意以下事項：

- 協調策略與風險胃納(risk appetite)：

管理階層於評估策略方案、訂定相關目標，及訂定管理相關風險之機制時，應考量企業之風險胃納(偏好)。

※ 風險胃納(Risk Appetite)亦稱為風險偏好。一個企業的風險胃納量為其願意損失的最大數量之金額，決定風險胃納量一般需要由上而下、主觀的方式決定，無法由理論推導。在決定一企業的風險胃納量後，才可決定有多少的風險可以承受與管理。

- 強化風險因應決策：

企業風險管理能提供辨認與選擇各種風險因應方案(風險迴避、降減、分擔及接受)之嚴格規範。

- 降低營運的非預期風險及損失：

企業應強化辨認潛在事項與決定如何因應之能力，以降低非預期營運風險及相關成本或損失。

- 確認並管理貫穿於企業之多重風險：

所有企業的各個單位均面臨多重風險，可能出現相互關連之後果。企業風險管理能促使企業對該等後果作出有效及整合性之因應。

- 掌握機會：

管理階層居於可全面考量潛在事項之地位，而得辨識機會，並予積極掌握。

- 改善資金配置：

管理階層應取得充分的風險資訊，使能有效的評估整體資金需求，並強化資金配置。

- ERM之有效性：

企業風險管理是否有效可藉由評估8個組成要素是否存在及有效運作來判斷。當組成要素存在且適當運作時，就可能没有重大缺失，而風險則可能已經被控制在企業的風險胃納範圍之內。

如果確定企業風險管理在所有四類目標上都是有效的，那麼董事會和管理階層就可以合理保證其知悉企業達成策略性目標及營運目標之程度、企業之報導是可靠的，並且已遵循相關法令規定。

8個組成要素之運作方式在各個企業不可能相同，例如，在中小企業可能較不正式，架構較不嚴謹。無論如何，當8個構成要素存在且正常運作時，小規模企業依然會擁有有效的企業風險管理。

- ERM之限制：

企業風險管理雖有重大效益，但限制仍存在。除了前面已討論的限制外，亦來自決策過程中人為判斷的失誤、制訂風險因應及訂定控制決策時需考量成本與效益因素、人為作業失誤造成之損害、多人串通(collusion)，以及管理階層逾越企業風險管理決策等。這些限制使董事會及管理階層無法對企業目標之達成給予「絕對」保證。

- ERM與內部控制：

內部控制係企業風險管理中不可或缺的部分。企業風險管理架構涵蓋了內部控制，從而構建了一個更強有力的概念和管理工具。內部控制是在COSO委員會「內部控制—整合架構」中加以定義和描述，該架構並為現行規則、行政命令及法律之基礎。

- ERM中各階層人員之角色與責任

組織中每個人對企業風險管理或多或少都擔負某種程度的責任。執行長(chief executive officer，CEO)擔負最終的責任，其他的經理人則在其責任範圍內依其風險容忍度之大小負管理風險之責；風控主管(risk officer)、財務主管(financial officer)、內部稽核人員通常擔負支援的關鍵責任；企業的其他人士則負責依既定指令及規定落實執行企業風險管理。董事會對企業風險管理負重要的監督之責，它須瞭解企業的風險胃納，並同意這個風險水準。外部之團體或人士，例如顧客、供應商、合作夥伴、外部稽核人員(external auditors)、主管機關及財務分析師，通常可提供影響企業風險管理之有用資訊，但並不對企業風險管理之有效性負責，亦非屬企業風險管理之一部分。

二、專案風險管理(Project Risk Management)

(一)專案風險

專案(Project)一般是指具有明確特定之目標，而且必須在一定的時間及資源限制下完成的產品或案件，專案通常具有暫時性、非例行性及不重複性之特性。

而專案風險是指可能對專案目標造成阻礙或影響之不確定的事件或事件之集合，一旦該事件或事件集合發生，將會對專案的目標造成嚴重程度不一的衝擊。

(二)專案風險分類

1. 依風險形式劃分：

依專案在各個階段的表現形式，可將風險分為七種基本類型，包含：信用風險、完工風險、生產風險、市場風險、金融風險、政治風險和環保風險。簡要說明如下:

(1)信用風險：專案融資有時須由信用保證機構組成，各專案參與者是否有能力或願意執行其職責，構成了專案融資的信用風險。

(2)完工風險：存在於專案施工階段和測試生產階段，其主要風險包括工程延期、成本超支、未能達到設計規範要求等。

(3)生產風險：在專案生產階段所發生的技術、能源及原物料供應、及人力資源等風險。主要包括：

- 技術風險：指生產過程中使用的技術帶來的風險。

- 資源風險：在專案的生產階段有無足夠、及時的能源及原物料供應是一大風險因素。

- 經營管理風險:主要來自於專案管理人員的經營管理能力，會影響專案的品質控制、成本控制和生產效率的因素。這類風險還包括不同部門對專案的理解、態度和行動不一致而產生的風險。

(4)市場風險：專案最終的產品或服務能否符合市場的需要，構成市場風險，主要包括了價格和銷售量兩個因素。

(5)金融風險：主要是指利率風險和匯率風險兩個因素。

(6)政治風險：由於政局變化、罷工、戰爭引起社會動蕩而造成財產損失以及人員傷亡的風險。

(7)環保風險：隨著人民環保意識高漲，環保因素對專案之影響應列入評估。

2. 依風險後果劃分：

(1)純粹風險：不能帶來機會、無獲得利益可能的風險，稱為純粹風險。純粹風險又可細分為人的風險、財產風險和責任風險，同時也可再按可保或不可保風險加以細分。

(2)投機風險：可能帶來機會、獲得利益，又隱含威脅、造成損失的風險，稱為投機風險。投機風險可能的後果為：造成損失、不造成損失和獲得利益。可細分為市場風險、經營風險、投資風險等。

(三)專案風險管理程序

- 風險管理規劃：決定如何規劃與執行專案的風險管理活動。

- 風險辨認：辨認可能會影響專案之風險及其特性。

- 風險定性分析：對風險與狀況進行定性分析，排列出其對專案目標影響的優先等級。

- 風險定量分析：衡量風險的機率與結果，並估計其對專案目標的影響。

- 風險回應規劃：找出能提高專案目標達成機率及降低對專案目標威脅的程序與技術。

- 風險監控：在整個專案之生命週期中，監控殘留風險、辨識新風險、執行風險降低計畫，並評估風險管理的績效。

(四)專案風險管理之工具及技術

國際專案管理協會所出版的「專案管理知識」(Project Management Book of Knowledge)一書中，建議專案風險管理六個程序程中可用的工具及技術如下：

1. 風險管理規劃過程：

專案團隊可透過規劃會議來發展風險管理計畫。參與者應包括專案經理、專案召集人、組織中負有風險管理與執行活動責任的人員、主要利害關係人以及其他有必要參與的人員。

2. 風險辨認過程：

專案風險辨認在了解專案的不確定性因素和風險來源、各風險之間的關係和風險的後果，以確定哪些因素對專案構成威脅，哪些因素可能帶來機會。可採用的工具與技術簡介如下 :

- 文件審查：對專案計畫書及其假設事項進行結構化的檢討，包括專案整體與細節，及以往的專案檔案與其他資訊。

- 資訊蒐集：在風險辨認上常使用的資訊蒐集技術，包括腦力激盪、德爾菲法、訪談、以及SWOT分析法。

- 檢查清單(Checklists)：專案團隊可根據歷史資訊，以及過去類似專案和其他資訊所累積的知識建立風險辨認檢查清單。優點是迅速而簡單，但缺點則是無法建立一個完整的清單，以致使用者可能僅侷限於清單中所列之風險項目，因此需謹慎地發展清單以納入其他可能與特定專案相關的風險項目。

- 假設事項分析(Assumptions Analysis)：每個專案都會根據一組假說(Hypotheses)、情境(Scenario)或假設事項來構思及發展。假設事項分析能從假設事項之不精確、不一致及不完整程度中辨識出專案假設事項的正確性及風險。

- 圖解技術(Diagramming Techniques)：包括因果分析(Cause-and-Effective)圖(又稱為魚骨圖)、系統或流程圖(System or Process Flow Charts)、及影響圖(Influence Diagrams)。

3. 風險定性分析過程：

(1)風險機率及衝擊(Risk Probability and Impact)：風險機率及風險結果(Consequences)可以用定性的形式來表示，如非常高、高、普通、低、非常低。使用機率及結果作風險分析，可協助我們辨識出哪些是需要加以積極管理的風險。

(2)機率/衝擊風險評等矩陣(Probability/Impact Rating Matrix)：根據機率及衝擊尺度所建構之矩陣，用以給予風險或狀況的風險評等(非常低、低、普通、高、非常高)。具有高機率、高衝擊的風險應儘可能再做進一步的分析，包括量化及積極的風險管理。

(3)專案假設事項測試(Project Assumptions Testing)：辨識出的假設必須對「假設事項的穩定度」及「該假設不正確時對專案將造成的影響」等進行測試。

(4)資料精確性評等(Data Precision Ranking)：是一種評估有關風險的資料對風險管理有多少幫助的一種技術。

4. 風險定量分析過程：

(1)訪談(Interviewing)：訪談技術可用來量化對專案目標有影響之風險的機率及結果，與專案利害關係人及相關領域的專家訪談是風險量化時可採行的第一個步驟。將定義風險範圍的原則製成文件是風險訪談的重要部分，有助於在風險回應規劃程序中導引出有效的風險回應策略。

(2)敏感度分析(Sensitivity Analysis)：敏感度分析可協助辨識決定哪些風險對專案最具潛在衝擊，此分析為對專案中的每一個不確定因素，檢視當其他因素皆固定於某一基本條件下，該因素的變動對專案目標造成的影響程度。

(3)決策樹分析(Decision Tree Analysis)：決策樹分析可顯示出，在所有不確定相關事件、成本、報酬及隨後的決策都被量化的情況下，哪一項決策能使決策者獲得最大之預期價值。

(4)模擬(Simulation)：專案模擬通常使用蒙地卡羅法來執行。對成本風險分析而言，模擬可以使用傳統的工作分解結構(Work Breakdown Structure，WBS)當作模型，而對時程風險分析則可使用順序圖示法(Precedence Diagramming Method，PDM)。

5.風險回應規劃過程 :

在進行風險回應規劃時，通常會有數種風險回應策略可供選擇，對每個風險應選擇最可能有效的策略，然後發展出特定的行動以執行該策略，而在選擇時則應包括主要及備選策略。

(1)風險迴避(Avoidance)：改變專案計畫來消除風險，或防止風險對專案目標所造成的影響。雖然專案團隊不可能消除所有的風險事件，然而某些特定的風險是可以規避的，例如選擇新的廠商，或投資新的標的物等。

(2)風險減輕(reduction)：尋求將有負面影響之風險事件發生的機率及/或結果，降低到可接受的程度。而考量風險減輕方式時應比較所需成本與風險減輕之效果。

(3)風險分擔(Sharing)：藉由尋求第三者共同分擔風險責任，而將風險所可能造成的結果移轉。風險移轉僅將管理風險的責任賦予另外一個團體，而並未將風險消除，例如針對風險項目予以投保。

(4)風險接受(Acceptance)：即不為處理風險而改變專案計畫，或是無法找出任何合適的回應策略。

6.風險監控過程：

(1)風險回應稽核(Project Risk Response Audits)：風險稽核人員負責在整個專案生命週期中檢視有關規避、移轉、減輕風險之效果，並做成文件紀錄。

(2)定期審查：專案風險檢討應定期舉行，因風險評等與優先等級在專案的生命週期中可能有所改變，而可能需要進一步的定性或定量分析。

(3)實獲值分析(Earned Value Analysis)：實獲值可用以監控專案的整體績效與基準計畫(Baseline Plan)間的變異，實獲值分析結果可顯示專案完成時，成本與時程目標的潛在變異，當專案變異明顯偏離基準線時，便應該執行風險辨認與分析的更新。

(4)技術績效衡量：在專案執行中，將已達到的技術水準與預定達成技術之進度相比較，如未能按規劃時程達到預定的功能，則有可能無法完成專案規範的風險。

(5)額外的風險回應規劃：如果出現風險回應計畫中未預料到的風險，或是風險對專案目標的衝擊比預期高時，則需要進一步的風險回應規劃以控制風險。

三、財務風險管理

(一)財務管理

財務管理目的，在於尋求最具獲利性的投資方案，籌措最低成本的資金組合，支援企業活動，創造企業最大的價值，使股東財富達到最大。其主要內容包括資本預算規劃、長期融資決策、營運資金管理及股利分配政策等4方面，其與資產負債表之相對關係如如圖3，分別說明如下：

1. 資本預算規劃：企業在從事長期投資（如擴充廠房）時，評估投資計畫對公司的效益及衡量風險與可行性。

2. 長期融資決策：討論企業基於長期發展的願景，如何搭配適當比例的權益（包括發行債券或發行股票）與長期借貸，由外部取得資金，降低本身的資金成本，以求提高股東可享有的盈餘。

3. 營運資金管理：如何將日常營運中進行必要的短期資金調度與管理，例如調整各項流動資產的持有比例、進行短期資金周轉等，使公司兼顧流動性與獲利性的平衡。

4. 股利分配政策：決定如何將盈餘適當分配給股東，亦即在「將保留盈餘再投資」與「發放現金股利」兩者之間作適當的取捨，以兼顧公司的股價與未來成長。

圖3. 財務管理之主要內容

(二)財務風險

財務風險來自於種類繁多的財務性質交易，包含了銷售與採購、投資與借貸、及其他型態的商業活動。一般而言，財務風險有三大來源:

- 來自市場價格的變化，如利率、匯率、及商品的價格。

- 來自與其他組織如供應商、客戶的交易，或衍生性商品交易活動。

- 來自內部活動，或組織、人員、流程、系統的缺失。

(三)財務風險管理程序

財務風險管理是指利用可行策略及工具以降低組織可能遭遇之財務風險(主要包括市場風險、信用風險、營運風險等) 的一套執行程序，其中，又以如何選擇最佳避險策略/工具為重點。實行上，包含以下6個步驟：

- 風險辨識：找出可能發生財務風險的事件。

- 風險分析：衡量各項風險可能造成的影響與機率。

- 避險規劃：分析並選擇可改變風險的風險管理策略(風險迴避、降低、分擔、接受等)及工具(如期貨、遠期契約、選擇權、交換契約等衍生性商品)。

- 執行所選定之風險管理策略或工具。

- 監測與改善風險管理系統：評估風險分析、避險規劃及風險管理策略及工具之執行成效並視需要加以改善。

(四)主要財務風險及避險策略與工具

財務風險一般可分為市場風險(包括利率風險、匯率風險及商品風險)、信用風險、營運風險等，分述如下：

1. 利率風險

雖然利率風險一般均藉衍生性商品來避險，但還是有可能透過內部策略來降低利率暴露。企業可選擇以利率衍生性商品(derivatives)，如遠期合約(forwards)、期貨(futures)、交換(swaps)及選擇權(options)來輔助內部避險策略。

  - 遠期利率合約：

遠期利率合約(Forward rate agreements，FRA)是兩方之間非市場性的協定，類似期貨合約，以鎖定利率方式規避利率變動風險。

  - 利率期貨：

利率期貨是在交易所進行的交易，它以鎖定未來某一日期的利率以管理利率風險。透過經紀商交易時，買賣都需支付佣金，並需要一定的保證金。而不同於遠期利率合約，利率期貨不需要取得銀行的信用額度。

  - 利率交換：

利率交換是非市場性的交易，它與遠期合約或期貨相似，但可提供較長期間的利率避險。交換是兩方約定交換各自的現金流量，大多數情況下，這牽涉將固定利息款項，交換成另一浮動利息款項。

  - 利率選擇權：

選擇權的性質很類似保險。交易的一方支付代價以降低或消除風險，而另一方則接受此風險且收受權利金(option premium)。

2. 外匯風險：

如同利率風險，外匯風險的避險多涉及衍生性商品，惟有時也可透過企業活動的安排調整等內部避險方式來降低外匯暴露。企業應盡可能利用內部避險方法，再輔以衍生性工具應付剩餘暴露。

  - 遠期外匯合約：

遠期外匯是一種客製化的合約，鎖定某一匯率，據此作為耒來交割日期，買或賣一定金額的外幣，以此方式來規避外匯匯率變動的風險。

  - 外匯交換：

外匯交換與貨幣交換(currency swaps)雖然有些類似，其間卻有著很明顯的差異。外匯匯兌交換的到期時間通常較短，且通常只是兩方的交易。貨幣交換則傾向涵蓋較長期問，且交易方是多重的。

  - 外匯期貨：

外匯期貨是在交易所買賣的遠期合約，約定在未來交割日時，買或賣某一金額的貨幣，免除合約到期前匯率變動的不確定性。

  - 外匯選擇權：

外匯選擇權類似保險，是外匯避險規劃中很有用的工具。買方支付選擇權權利金以換取貨幣走勢不利時的風險，而同時維持走向有利時的獲利機會。

3. 商品風險：

商品價格風險之管理可藉由多種避險產品來強化：

  - 固定費率合約：

固定費率合約可獲得價格的保障，其潛在不利因素，包含流動性不足及潛在的合約限制，如要求現有協議適用於新的採購案。

  - 商品遠期合約及期貨：

遠期合約是買方與賣方約定未來交割日，依約定價格交換商品的協議；期貨則是在交易所買賣的標準化遠期合約。期貨買賣雙方的履約由清算公可作確保，而遠期合約則否。

  - 商品選擇權：

商品選擇權提供買方按一定價格來買賣商品的權利(非義務)。為取得此項權利，買方須支付賣方權利金。一旦買方行使此選擇權，賣方有義務進行此項交易。商品選擇權一般皆於櫃檯及交易所買賣。

4. 信用風險：

信用風險包括違約風險(default risk)、交割風險(settlement risk)、法律風險(legal risk)、政權或國家風險(sovereign or country risk)、集中風險(concentration risk)等。管理信用風險主要在降低信用之暴露。一般而言，財務機構較強調積極的信用暴露管理。然而，一般企業也可以採用下列方式來管理信用暴露:

  - 將信用風險管理功能制度化。

  - 考慮信用暴露分散的機會。

  - 要求確定的交割與付款方式。

  - 與高信用評等對象交易。

  - 盡量取得擔保品。

  - 儘可能採取淨額協議(netting agreements)。

  - 監測及限制流通在外的合約市價。

5. 營運風險：

營運風險主要來自人為的舞弊、失誤、制度或程序的問題。而營運風險之管理可考慮下列工具:

  - 設計良好的內部控制。

  - 採用內部稽核。

  - 對於錯誤或其他不正常事件須有異常報告。

肆、結論與建議

- 結論

- 企業之經營隨著世界政經情勢之快速變遷而面臨日益複雜且巨大之不確定性，有的不確定性可轉化創造機會，增加企業價值，有的不確定性會變成風險，導致企業價值減損。因此，企業必需加強風險管理，以趨吉避兇，掌握機會，提高企業創造價值之能力。

- 自去(2007)年以來，因美國次級房貸所引發的全球金融風暴，導致如花旗銀行、雷曼兄弟銀行及通用汽車等大型金融機構及生產事業陷入破產或經營困境，究其原因，多為人謀不臧與風險管理制度失靈所致，此亦使企業之風險管理益形重要。

- 美國COSO委員會於2004年9月所提出之「企業風險管理－整合架構」(Enterprise Risk Management－Integrated Framework)，係在「內部控制－整合架構」的基礎上，結合美國相關法規之要求，所構建之更強有力的風險管理工具，可以用來協助企業處理不確定性，創造與維持企業價值，並可用以辨認可能影響企業之潛在事項，並將管控的時間提前、管控之範圍擴充，以合理擔保企業目標之達成。

- 財務風險來自於種類繁多的財務性質交易，包含了銷售、採購、投資、借貸、及其他型態的商業活動，如衍生性商品交易。因此，各種企業皆會面臨不同種類的財務風險，尤其在目前經濟情勢惡劣，財務金融機構緊縮信用之情況下，財務風險之管控更形重要。而企業可選擇之財務風險管理工具雖多，惟仍應謹慎評估，在可能之情況下，儘可能利用資金集中、沖銷、付款時程改變等內部避險策略，再輔以如遠期合約、期貨、交換及選擇權等衍生性商品等工具來管理財務風險。

- 建議

- 本公司(企劃處)目前正推動風險管理制度，建議將美國COSO委員會所提出之「企業風險管理－整合架構」(Enterprise Risk Management－Integrated Framework)列為重要參考，並整合本公司內部控制制度，使本公司風險管理制度更為完備並與國際接軌。

- 近來國際金融及經濟情勢不佳且有惡化之趨勢，本公司雖為國營事業，惟因本公司營運需要所涉及之燃料、設備及工程採購項目眾多且金額龐大，受到各供應商、客戶及外購商品匯率的影響及風險也相對重大，因此，建議檢核室整合企劃處等相關單位人員，籌設風險管控專責組織，以加強本公司之風險管控，除可降低不確定性事件所帶來的風險外，更可積極地掌握不確定性事件帶來的機會，提昇公司之價值。

- 另，面臨全球惡化之經營環境，本公司應加強對各轉投資事業之風險管理，尤其對轉投資事業之專案投資計畫及財務風險，宜更謹慎評估因應。並建議適時補充本處風險管控相關專業人力，以強化轉投資事業管理功能。