上午1130與清艙公司之SAFETY OFFICE召開開工前安全會議，會議之後隨即由大副及清艙公司安全人員一同測量COT之OXYGEN及HC含量，確認在安全範圍內並留記錄後，交由清艙公司開始進行清艙工作。

下午於確認清艙公司辦理當地政府之清艙工作准證，在取得工作准證後，同一清艙公司開始進艙工作，同時要求船長收存工作准證。

由於冷氣機故障，所以船上人員晚上均無法獲得良好之睡眠，但因原先登輪之ST REFRIGERATION AND ENGINEERING LTD無法配合。故緊急要求另外一家CIRCLE BLUE CONTROL AND ENGINEERING PTE LTD提供報價，該公司報價及施工範圍如附件，報價金額新加坡幣37200元，相關簽文如附件。

為使船上能儘速恢復正常作息，故要求CIRCLE BLUE CONTROL AND ENGINEERING PTE LTD，儘速2號冷氣機恢復正常，終於在2日晚上大約11點時恢復冷氣供應，使船員之生活得以恢復正常，其餘後續之修理工作則於議價完成後再行施工。

自動控制修理合約尚未完工項目主要是貨油系統油壓控制部份尚未完工，詳細如廠商通知(如附件)。

目前船上，當地之EMAIL已經可以使用，但是因為錨泊位置較遠，收訊較差，訊號斷斷續續，請各單位如果有任何要與有巢聯繫之事項可以透過下列信箱

主辦工程師：黃戊辰 206458@cpc.com.tw或 206458@gmail.com

有巢二號甲板：0912581023D@gmail.com，

有巢二號機艙：0912581023E@gmail.com，

每日工作摘要

- 12月1日，完成清艙開標，同時清艙預計今晚開始送裝備上船。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　黃戊辰工程師