與船廠確認10 日0730上領港進船廠，原先港務單位要求本輪要移錨至另外一個錨區，經與代理行及船廠聯繫後，港務單位同意不移錨，10日一早直接進船廠。

經與代理行確認清艙油泥最後數量，由TERMINAL所磅出之重量為61.95噸，由於剛好遇連續假日，所以油泥內可能有部分水分被蒸發，因而對本公司較為有利，依據合約內容清油泥一噸600元新幣，油泥處理費用每噸400元新幣，另外TRANSPORTATION AND HANDLING FEE INCLUDEINGMPAFEE屬固定費用新加坡幣55000，所以依據合約每減少一噸扣新加坡幣1000元，最後重量為61.95噸，故依合約10%以內不予扣除，故需扣除10.05噸（72-61.95=10.05）之費用，故實際需扣除之費用為10050新元，合約金額為135000，故實際應支付金額為124950元{135000-(80*.9-61.95)*1000=124950}。

確實之重量等拿到TERMINAL開出之收據後確認在開驗收記錄及結算證明書傳回。

每日工作摘要

- 清艙工作完成，等待進船廠中。

 保養報告/Deck. Dept.	監修工程 船長	李德修、大副 黃炳榮

2008/12/9

- 人孔蓋及大艙蓋除鏽油漆。

 保養報告/Mach. Dept.	監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁健華

2008/12/9

- 空壓機上方管路漏水拆檢，製新後裝回。

- 船艏救生筏用照明插座安裝。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　黃戊辰工程師