出國報告(出國類別：考察)

美國武獲改革法案(WSARA 2009)理論與執行

服務機關：國防部整合評估室

姓名職稱：上校參謀王贊旭國

派赴國家：美國評估室評估室

報告日期：99年3月2日日日

出國時間：99年2月14至21日

摘要

美國國防部成本分析研討會議（Annual DoD Cost Analysis Symposium），係由美國國防部自1970年代後期開始舉辦「成本分析年會」，會議主要功能是做為國防武器系統成本分析作業人員業務交流與經驗傳承之平台。鑒於武器裝備科技發展、組織編裝與運作方式，因應國防政策與作戰型態不斷調整，成本分析技術亦需與時精進，軟體的成本分析技術亦日趨完備。伴隨美國國內及軍事售予國投注愈來愈多的人力資源從事成本分析工作，美國國防部遂自2008 年起，於「年度研討會議」外，增設「國際會議（International Symposium）」議程，邀集美國軍事售予國共同參與，本項會議已成為美國提供先進成本分析技術的交流平台，參與對象除美國國防部相關武器裝備成本單位，擴大全球武器系統成本社群參與（國防工業、學術研究等機構）。

本次會議主辦單位為美國國防部計畫、分析及評估室（OSD/PA&E）所轄成本分析精進小組(CAIG)承辦，實施期間為2010年2月16日至19日(星期二至五)，假美國維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg, VA)召開，該小組主席Richard P. Burke 博士擔任總召集人，本屆年度會議以「美國『2009年武器系統獲得改革法案(簡稱武獲改革法案，WSARA, Weapon System Acquisition Reform Act)』的理論與執行」為主題設置數項獨立議程。

| 目錄 |  |
| --- | --- |
| 壹、依據 | 4 |
| 貳、目的 | 4 |
| 叁、任務編組 | 4 |
| 肆、背景說明 | 5 |
| 伍、工作記要及過程 | 5 |
| 陸、本部建立主要武器裝備成本分析機制歷程 | 18 |
| 柒、心得 | 19 |
| 捌、建議 | 21 |
| 附錄 | 23 |

國防部參加美國國防部第43屆成本分析研討會返國報告

壹、依據

一、「中央政府總預算案－99 年度國防部所屬單位預算」。

二、99 年度國防部部本部單位預算。

三、國防部（整合評估室）赴美國參加「美國國防部第43屆成本分析研討會(43rd Annual DoD Cost Analysis Symposium)」實施計畫。

貳、目的

一、參與美國國防部成本分析作業實務研討，提升本部與美軍在武器裝備成本分析業務之交流層級。

二、瞭解美軍在成本作業領域發展現況，吸取武器裝備成本分析業務最新作業資訊與作業能量，賡續精進本部武器裝備成本分析作業能力。

三、蒐整美國成本分析研討會相關指導文件、應用軟體與成本資料庫建置機制，據以提供國軍建置成本作業系統規劃基礎。

參、任務編組

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國防部整合評估室 | 上校 系分官 | 王贊旭 | 1、參加研討。 2、經費管制、結報。 3、返國報告撰擬。 4、研討成果納入99年度「國軍軍事投資建案系統分析講習」授課內容規劃。 |
| 以上合計1員。 |  |  |  |

肆、背景說明：

美國國防部成本分析研討會議（Annual DoD Cost Analysis Symposium），係由美國國防部自1970年代後期開始舉辦「成本分析年會」，會議主要功能是做為國防武器系統成本分析作業人員業務交流與經驗傳承之平台。鑒於武器裝備科技發展、組織編裝與運作方式，因應國防政策與作戰型態不斷調整，成本分析技術亦需與時精進，軟體的成本分析技術亦日趨完備。伴隨美國國內及軍事售予國投注愈來愈多的人力資源從事成本分析工作，美國國防部遂自2008 年起，於「年度研討會議」外，增設「國際會議（International Symposium）」議程，邀集美國軍事售予國共同參與，本項會議已成為美國提供先進成本分析技術的交流平台，參與對象除美國國防部相關武器裝備成本單位，擴大全球武器系統成本社群參與（國防工業、學術研究等機構）。

本次會議主辦單位為美國國防部計畫、分析及評估室（OSD/PA&E）所轄成本分析精進小組(CAIG)承辦，實施期間為2010年2月16日至19日(星期二至五)，假美國維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg, VA)召開，該小組主席Richard P. Burke 博士擔任總召集人，本屆年度會議以「美國『2009年武器系統獲得改革法案(簡稱武獲改革法案，WSARA, Weapon System Acquisition Reform Act)』的理論與執行」為主題設置數項獨立議程。

伍、工作記要及過程：

一、人員行程

美國國防部2010年第43 屆成本分析研討會會議地點設於美東維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg ,VA )，會場緊鄰文化資產保護區，因此大眾運輸工具不若大都市便利，由於美國國防部與會場The Williamsburg Lodge 會議中心合作，開放部分優惠住宿，因此行程規劃基於人員安全與便捷，航線以直飛紐約再轉機抵達就近之Richmond機場，再轉搭陸運抵達會場威廉斯堡(Williamsburg)。

囿於會議資料無法事前獲得，會議期間僅提供紙本資料，且研討範疇廣泛，與會人員宜提早完成報到並就近完成住宿安頓後，先期閱覽各場次研討議程與報告內容，俾利掌握對會議全貌之瞭解。

| 參加「美國國防部第43屆成本分析研討會」人員行程表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北 |  | 美東 |  | 行程 | 備考 |
| 日期 | 星期 | 日期 | 星期 |  |  |
| 2/14 | 日 | 2/13 | 六 | 台北時間2月14日1615時華航CAI CI-12班機，提前2小時於1415時桃園機場華航櫃台(第二航站)報到。 |  |
| 2/15 | 一 | 2/14 | 日 | 1、美東時間2月14日0215時抵美國阿拉斯加安哥拉治(Anchorage)轉機，辦理入境美國通關手續。 2、美東時間2月14日0430搭機前往紐約，2020時抵達紐約，在紐約甘迺迪機場(JFK)辦理入境，安排住宿在旅館(Holiday Inn Express)。 |  |
| 2/16 | 二 | 2/15 | 一 | 美東時間2月15日 0600時協調旅館櫃台搭車事宜，0630時搭車至紐約甘迺迪機場(JFK)，0808時由紐約甘迺迪機場(JFK)轉機(班機達美航空班機DL-6638)，1002時抵達列治文(Richmond)機場。 |  |
| 2/16 | 二 | 2/15 | 一 | 美東時間2月15日1030時在列治文(Richmond)機場5號出口搭車前往威廉斯堡，1100時抵達維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg, VA)，前往旅館Econo Lodge Parkway(442 Parkway Dr.)。 |  |
| 2/17 至 2/20 | 三 至 六 | 2/16 至 2/19 | 二 至 五 | - 美東時間2月16日下午1400時前往會場(The Williamsburg Lodge)登錄註冊(Check-in)。 - 美東時間2月17日至19日參加研討會議程(43rd DODCAS symposium)。 |  |
| 2/20 | 六 | 2/19 | 五 | 美東2月19日1200時從旅館(Econo Lodge Parkway)搭車1300時抵達列治文機場(Richmond)。 |  |
| 2/20 | 六 | 2/19 | 五 | 美東時間2月19日 1405時從列治文(Richmond)機場搭乘達美航空班機DL-6517前往紐約甘迺迪機場(JFK)，1605時抵達及轉機。 |  |
| 2/20 | 六 | 2/19 | 五 | 美東時間2月19日 2155時從紐約甘迺迪機場(JFK)搭乘華航班機CI-11班機經阿拉斯加安哥拉治(Anchorage，)返台。 |  |
| 2/21 | 日 |  |  | 台北時間2月21日0630時抵達桃園機場。 |  |

二、會議過程：

(一)美國國防部第43屆成本分析研討會（2010 年2 月16 日至19日）

1、參與成員：33 個國家及地區代表

2、研討議題：

本次會議區分四個主題：

(1)武獲改革法案圓桌會議(WSARA Round Table)。

(2)主要自動化資訊系統計畫(Main Automated Information System Programs，MAIS計畫 )。

(3)預測未知值(Estimating the Unknown)。

(4)教育與訓練(Education and Training)。

分別於四個場地實施，基於本部正建置主要武器裝備成本估算機制之考量，以參加第一個主題場次為主，相關議程如下表所列：

| 美國國防部第43屆成本分析研討會(43rd DoDCAS) 主題一：武獲改革法案(WSARA)圓桌會議議程表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 |  | 內容 | 主持人 |  |
| 2 月 17 日 | 0845 1000 | WSARA 2009圓桌會議—A評核點(Milestone A) |  | Rick Burke博士 |
|  | 1030 1145 | WSARA 2009圓桌會議—風險(Risk) |  | John Tomick博士 |
|  | 1200 1345 | 午餐會(Luncheon) |  | Gary Bliss先生 |
|  | 1345 1500 | WSARA 2009圓桌會議—主要自動化資訊系統計畫(MAIS Programs) |  | Kelly Hazel先生 |
|  | 1530 1700 | 全體出席大會：2009年武獲改革法案之背景(Plenary: Background of WSARA 2009) |  | David Berteau先生 |
| 2 月 18 日 | 0845 1000 | WSARA 2009圓桌會議—教育與訓練(Education and Training) |  | James Woolsey先生 |
|  | 1030 1145 | WSARA 2009圓桌研討會—可靠度 (Reliability) |  | James Woolsey先生 |
|  | 1200 1330 | 午餐會(Luncheon) |  | Christine Fox女士 |
|  | 1345 1500 | WSARA 2009圓桌會議—成本評估社群之角色與任務(Roles and Mission of the Cost Assessment Community) |  | Kimberly Rasar女士 |
|  | 1530 1700 | 全體出席大會：服務成本主管觀點 (Plenary: Service Cost Directors Perspectives ) |  | Steven Bagby先生 |
| 2 月 19 日 | 0845 1200 | 服務精進(Service Breakout) |  | 計畫、分析及評估室(OSD)代表 |
|  | 1200 1300 | 午餐(Buffet Lunch) |  |  |

3.美國武獲改革法案法案(WSARA)內容摘要：

| 美國武獲改革法案(WSARA 2009public Law 111-23, Stat. 1704-1733)基本說明 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 說明 |
| 目的 | 為改善美國國防部主要武器系統之獲得組織及程序。 |
| 簽署時間 | 2009年5月22日由美國總統歐巴馬簽署生效。 |
| 法案特色 | 為改善美國國防部主要武器系統之獲得組織及程序以及其他目的，制訂2009年武器系統獲得改革法案，法案內容包括三大部分。 第一部分為「獲得組織」，該法案要求：(1)各軍部(military department)的軍種獲得執行長需向主管獲得、技術、後勤次長(以下簡稱副部長)說明該軍部之主要武器系統策略及工程能力；(2)次長需向國會的國防委員會說明國防部的系統工程能力。在國防部內設立一研發測試評估主任(以下簡稱主任，Director)，對部長及次長提出研發測試評估之相關建議，法案中並律定主任之職責。該法案要求：(1)主任每年向國會報告國防部之主要國防獲得計畫(MDAP)及主要自動化資訊系統計畫的研發測試評估活動；(2)各軍部之軍種獲得執行長向主任報告該軍部測試單位有適當的場所或有效的計畫培育適當數量具專業知識的研發測試評估人員。該法案要求國防研究暨工程主任：(1)定期審查與評估主要國防獲得計畫之科技成熟度及關鍵技術整合風險，並將審查與評估結果呈送次長；(2)每年向部長及國會報告科技成熟度及風險；以及(3)向國防委員會及撥款委員會(appropriations committee)報告推動國防部系統關鍵技術評估所需之額外資源。 在國防部內設立一獨立成本評估主任，負責向部長、副部長及國防主計長提出對各國防部獲得計畫的成本估計及分析建議。該法案要求：(1)各軍部長(Secretary of military department)即時地向獨立成本評估主任報告該軍部對所有主要國防獲得計畫之成本估計、分析及研究結果；(2)獨立成本評估主任每年向部長、各次長及國會摘報國防部之成本估計分析活動；(3)獨立成本評估主任審查現有國防部追查與評估主要國防獲得計畫之運作支持成本的制度及方法，並將審查結果呈送部長，部長應將前述審查結果提送國防委員會及撥款委員會。該法案指導聯合需求監督審議會(Joint Requirements Oversight Council，JROC)在確認聯合軍事需求之前，尋求並納入作戰司令部司令官的意見。該法案要求，如果軍部之國防測試資源管理中心主任不是同時也擔任研發測試評估主任，則該中心主任對所提之軍部測試與評估預算適當性之保證應直接單獨呈送部長。 第二部分為「獲得政策」，該法案要求：(1)部長建立一套機制，確保權衡考量主要武器系統成本、期程與性能；(2)聯合需求監督審議會在建議新的聯合軍事需求時，須呈送次長，進行同步或非同步之審查；(3)副部長應確認對主要國防獲得計畫之國防部指導內容，要求里程碑決策權責單位在物質方案分析階段期間，每項主要國防獲得計畫需進行備案分析。該法案要求主要國防獲得計畫之里程碑決策權責單位收到初步設計審查資料後，在里程碑 B或主要決策點B核可前，進行一正式之初步設計審查後之評估。該法案要求部長：(1)確保主要國防獲得計畫之全壽期期間，在主合約商及次合約商層次上，每項主要國防獲得計畫之獲得規劃所包含之措施，盡可能有多家競爭廠商；(2)修訂現有國防部獲得規定，確保每項主要國防獲得計畫有不同之競標原型。該法案指導：(1)當主要國防獲得計畫之里程碑決策權責單位，因成本過高而提出放棄主要國防獲得計畫原型之需求，應通知國防主計長此項放棄；(2)國防主計長應審查此項放棄之合理性，並將審查結果報告國防委員會及撥款委員會。 第三部分為「附則」，該法案要求除非部長決定主要國防獲得計畫之延續性對國家安全具重要影響，並向國會證明前述事實；否則當面臨或超過關鍵成本增加門檻時，部長應終止該計畫。終止主要國防獲得計畫部長應向國會報告。 該法案要求副部長修訂聯邦獲得規定(Federal Acquisition Regulation)之國防部附則(Defense Supplement)，說明在主要武器系統獲得過程中，合約商之團體利益衝突。該法案要求部長在國防部內建立團體利益衝突審查會，以對次長建議相關利益衝突之政策。 該法案要求部長推行一項計畫，以獎勵個人及軍文職團隊在產品及服務獲得工作上之優異表現。該法案授權現金納為該計畫之獎勵部份。 該法案指導次長審查現行有關實施實獲值管理需求推行及國防部合約報告之國防部指導。 該法案包括將維持關鍵設計技能之國家科技及工業基礎視為國家安全目標，以確保能提供軍種優於潛在敵人之科技優勢。 該法案要求部長在終止主要國防獲得計畫時，應告知國會該項終止，對上述國家安全目標之影響。 該法案指導國防部的首席管理官員(Chief Management Officer)對確認及描述妨礙收集與評估主要國防獲得計畫產出系統及資產有關之可靠的成本資訊的作業弱點向國會報告。該法案要求前述官員在報告中，應尋求並納入軍部首席管理官員的意見。 |

4.會議內容

(1)2月17日0845-1000時(Session 1) WSARA 2009圓桌會議—A評核點(Milestone A)

國防武器及資訊系統獲得之規劃，係國防機關以完整之計畫作為，統合所有單位與工作人員之努力，以期於國家安全、法律規範及國家有限資源之要求與限制下，有效實現國防所需武器及資訊系統獲得之行為。美國武獲系統（Defense Acquisition System）在2003-2008 年之間，透過DoDI 5000.2指導規範文件，做為作業武獲計畫之執行依據，但多數計畫欠缺在評審點B(Miles tone B)之前的備案選擇分析資料，透過改善後的獲得政策，提供「國防部評審點決策當局(MDA)」計畫執行現況或調整需求的完整參考資料，改善原有系統在「概念發展階段」存在許多不確定性資訊，提供降低風險、提早驗證設計(Preliminary Design Review；PDR)作業節點、執行初期成本估算與評估後續生產製造可能風險(即：提早發現將來生產製造可能遭受問題)等功能。

由於舊有武獲管理系統中，評審點A的成本估算作業是由國防部收集專案計畫辦公室的資料加以估計，新的政策加強合約商在履約及軟體成本報告3份文件內涵(三份文件分別為CSDR、CCDR 及SRDR)。新的武獲管理架構系統最大的更動，在於接受「聯合需求監督委員會(JROC)」的建議，強制規範任何計畫執行初期需考量裝備之備選方案分析，將「Concept Refinement 概念發展」改為「Materiel Solution Analysis 軍備物資方案方析」，在投資建案初期即辦理備案選擇分析。承攬國防部合約商均需提供CSDR(Cost and Software Data Reporting)、CCDR(Contractor Cost Data Report)及SRDR(Software Resources Data Report)等三份報告。

圖一  美國武獲管理架構變動比較

(2)2月17日1030－1145時(Session 2) WSARA 2009圓桌會議—風險(Risk)

獲得規劃係機關運用內部資源（in-house resources）進行之規劃工作，就國防機關而言，係運用國防獲得之指揮體系及主要國防獲得作業機制去獲得所需武器系統或資訊系統，如國防獲得主管（Defense Acquisition Executive）、軍種/單位獲得主管（Service/Component Acquisition Executive）、計畫執行官（Program Executive Officer）及計畫管理人（Program Manager），如國防資源委員會（Defense Resources Board）、國防獲得委員會（Defense Acquisition Board）、主要自動化資訊系統審查評議會（Major Automated Information System Review Council）、聯合需求監督評議會（Joint Requirements Oversight Council）、成本分析策進小組（Cost Analysis Improvement Group）及整合產品小組（Integrated Product Team）等，協調及整合所有獲得工作人員之努力，並將系統獲得壽期（life cycle）區分為四階段（phase），即階段0：概念設計（Concept Exploration）、階段I：計畫定義與風險降低（Program Definition and Risk Reduction）、階段II：工程與製造發展（Engineering and Manufacturing Development）、階段III：生產、部署與運作支援（Production, Fielding/Deployment, and Operational Support），另於每一階段之前設決審點（milestone decision point）A、B、C，由決審點決策主管（Milestone Decision Authority）負責進階之審查與決策，對全般系統獲得之成本（cost）、時程（schedule）及性能（performance）三項風險因素，做完整有效之規劃與管理管制，期達到效率、效能、合時宜及成本合理之要求，滿足機關之需要。國防武器及資訊系統之獲得，事關國家安全防衛之需要，乃重要之國家活動，又涉及國家有限資源如金錢、物資、人力、設施與裝備等之運用，發展期程較長，亦多為先進科技產品，蘊涵高度之不確定性與技術風險，為確保系統發展成功，美國國防部在過去二十餘年來，致力於國防系統獲得法規與管理管制機制之改革與精進，並重視國防系統獲得規劃與策略之發展，除仍強調競爭原則外，近年來之立法與政策，積極倡導以商用及非發展性產品之獲得為優先考量，期能在國家有限資源及時程緊縮要求下，整合所有負責系統獲得各重要層面人員之努力，以最少之成本，發揮系統獲得之最大功效。

(3)2月17日1345－1500時(Session 3) WSARA 2009圓桌會議—主要自動化資訊系統計畫(MAIS Programs)

美國國防部統計自 1995 年至2005 年間，重大武器系統採購計畫成本成長（估算追加2,100 億美元，系統工程改變增加1,470 億美元、期程改變增加700 億美元），可是獲得的結果卻又不如預期（50%未能完全符合需求、33%未能符合效益），經由原因檢討，總結於合約管理未能確實掌握整體績效進度，其中「軟體績效」如何呈現，由AT&L 系統與軟體工程部提供研究報告，擬循建構軟體成本績效（以程式行數、功能效益等量化資料）為計算基礎，透過數據作為實獲值管理重要評量基準。

圖二  軟體評量與分析作業範圍

資訊系統開發考量除須符合自身單位及單位實際需求外，尚需考量各壽命週期階段所須付出之成本及擴充性，以專案管理控制的角度猶如三角形的三個端點，即在工作時程、成本和需求功能中取得平衡，其中時程可說是最重要的因素。有時為了在既定的時程內交付資訊系統，不惜增加成本或遲緩部分功能需求，以趕工的方式完成專案，時間與成本實為一體的兩面，為了趕時程會採用增加人手或加班的方式因應，不管用哪一種方式都會排擠到其他資訊資源的利用，可在上述因素間依需求做權衡分析(trade-off analysis)，俾利達成建案目標並將資源做最適化之運用。

(4)2月17日1530－1700時全體大會：2009年武獲改革法案之背景(Plenary: Background of WSARA 2009)

美國國會基於憲法之授權，對行政機關為滿足機關任務需要所為之物品與服務獲得行為，立法規定許多之要求及限制，國防機關於從事系統獲得規劃，必須先將這些法規納入考慮。綜合上述對美國國防武器及資訊系統獲得之概念分析，聯邦獲得精實化法（Federal Acquisition Streamlining Act of 1994）：聯邦獲得精實化法之制定，係為精簡及增進獲得程序之效率，包括減併不必要之條文，減少文書作業量，建立泛政府間之聯邦獲得電腦網路（Federal Acquisition Computer Network，FACNET），加強商用品（commercial item）之獲得，降低小額獲得之門檻金額，改進競標與契約管理程序；聯邦獲得革新法（Federal Acquisition Reform Act of 1996）：聯邦獲得革新法修訂若干獲得程序，促進完全且公開之競爭要求，允許契約官(Contracting Officer)限制競爭範圍，以獲致有效之競爭，及加強商用品之獲得等規定，聯邦獲得革新法(Federal Acquisition Reform Act of 1996)。美國聯邦行政機關按憲法權力分立之原理(separation of powers doctrine)，於國會之授權（delegation）及不違反司法審查（judicial review）之原則下，為實現機關任務需要，享有有限之法規命令制定權（limited legislative power）。其中武獲改革發案(WSARA 2009)即是在此環境下所制定，藉由授權與國防系統獲得直接相關之規範如下：

Ⅰ、管理暨預算局第A-109號通告（Office of Management and Budget Circular A-109）：本通告為一九七六年聯邦採購政策局依據政府採購委員會（The Commission on Government Procurement）之建議，確立所有行政機關之主要系統獲得管理，追求效率與效能，以實現國家需要之政策，至今仍為美國系統獲得規劃及獲得策略訂定之主要政策依據。

Ⅱ、聯邦獲得規則系統（Federal Acquisition Regulation System）：聯邦政府為落實上述法律要求，並統一聯邦各機關之獲得作為，在聯邦採購政策局之主導下，於一九八四年完成並生效之聯邦獲得規則（Federal Acquisition Regulation，簡稱FAR）及國防部與所屬單位亦依規定制定之補充細則（Defense FAR Supplements，簡稱DFARS），收錄於聯邦規則彙編（Code of Federal Regulations，簡稱CFR）第四十八編，此乃含國防部在內之聯邦政府各機關遂行物品或服務獲得任務之最主要作業依據。

Ⅲ、國防部5000系列文件（DoD’s 5000 Documents）：美國國防部自一九七一年起制定之國防部5000系列文件，明定國防部之主要系統（major systems）獲得政策與原則（如DoDD 5000.1），及應遵循的程序及管理管制措施（如DoD 5000.2-R），係國防之主要武器及自動化資訊系統獲得之統一作業規範，但在適用上，不得牴觸上述法律及聯邦獲得規則與國防部補充細則之規定。

(5)2月18日0845－1000時(Session 4) WSARA 2009圓桌會議—教育與訓練(Education and Training)

武獲改革法案(WSARA 2009)是2009年5月22日經美國總統歐巴馬簽署通過實施以後，各單位對於法案內容如何推動及運作，仍無具體概念及共識，各軍司令部在國防部的指導下辦理相關教育訓練活動，給予適當的支援，讓所屬同仁逐漸嫻熟法令的運作及施行方式，在本次研討會中，各方代表研討最多的是當屬教育訓練的成敗，其關鍵點有四項：講座(教官)、教材、場地及教法等因素的良窳。其中種子教官的培訓更是關鍵，透過擴訓效果，可在短時間內讓所有同仁接受相關資訊，有利法案全案施行。

(6)2月18日1030－1145時(Session 5) WSARA 2009圓桌研討會—可靠度 (Reliability)

伴隨武器系統運作時間增加，元件可靠度逐漸衰退的週期性(periodic maintenance)預防維護作業，武器系統可分成可修護系統(repairable system)及使用一次系統(one-shot system或稱不可修護系統)，其整體後勤支援之修護規劃的週期性一般以預防維護與預防更換作業為主。本次研討會中探討動態可靠度描述機械元件隨運作時間遞減的壽命曲線，並在壽命衰退模式(Age reduction model)的基礎下呈現預防維護作業對於可靠度與失效率的影響。同時考量可靠度、妥善率與成本三個績效指標，藉由後勤支援體系建立最佳的預防維護作業組合。經由多目標評估所建立的預防維護作業，在滿足系統可靠度需求的同時，也同時考量了妥善率與成本的情況。研討藉由等高線圖呈現週期維護階段中，最適預防維護計畫的三個績效指標值。可靠度需求高的系統，妥善率也相對越高；可靠度較低的系統，失效風險與維修保養成本導致整個後勤成本的增加，尤其當風險失效成本遠大於零件預防更換成本時。最後，研究顯示了元件預防維護作業的選擇受到維護因子影響，維護效果較高的元件通常以預防維護為主；維護效果較差的元件，通常以預防更換為主，尤其當系統可靠度需求較高的情況，在有限的國防預算資源下透過武器系統妥善率之規劃達成戰備任務。

(7)2月18日1345－1500時(Session 6) WSARA 2009圓桌會議—成本評估社群之角色與任務(Roles and Mission of the Cost Assessment Community)

美國武器成本分析報告最早可追溯自1972年的「航空器製造業者計畫報告」(AMPR)，在這個時期報告的內容、格式、分析方法、分析的時間點…等等均缺乏統一的規範，到了1958年國防部要求飛彈製造業者亦需撰寫「飛彈製造業者計畫報告(MMPR)」，直到1962年美國國防部才開始訂定統一的規範，並要求所有生產主要武器系統的國防工業廠商一律須撰寫成本分析報告。惟在1970年以前成本分析技術尚未完備，成本資料大部分是向國防工業廠商購買而來，成本評估的準確度明顯不足。

由於成本分析受到國會嚴厲的批評，美國國防部副部長David Packard在1971年下令國防部設置「成本分析精進小組(CAIG)」，有系統、大規模發展成本分析技術，該單位亦於隔年1月成立，目前CAIG與OSD/專案分析與評估室(PA&E)整合成立「CAPE」(Cost Assessment and Program Evaluation)，負責國防部主要武器系統及資訊系統成本估算及審查事宜，並可直接對國會國防委員會負責。相關成本分析能量無法由官方人力所負荷，遂發展由產、學、研等團體組成顧問或諮詢團體協助需要協助的單位，並形成制約以規範彼此分際。

(8)2月18日1530－1700時全體大會：服務成本主管觀點(Plenary: Service Cost Directors Perspectives)

獲得策略(acquisition strategy)，係指企業與技術管理概念之組合，以期於特定資源限制下，達成計畫目標之設計。獲得策略係規範系統獲得之計畫、指導、締約與管理等作為依據之架構，為獲得計畫及其它如研究發展、生產與製造、測試與評估、部署、運作、及後勤支援等功能性計畫形成之基礎。獲得策略常易與獲得計畫相混淆，兩者之內容及發展關係密切，獲得策略之發展與獲得計畫之形成，係獲得規劃過程最重要之兩項產物，獲得策略提供整個獲得活動應遵循之架構，並為獲得計畫擬定之基礎；而獲得計畫則是獲得規劃過程之記錄文件，並描述落實獲得策略之詳細締約細節，兩者之差異比較如下表：

| 獲得策略與獲得計畫之比較 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 獲得策略 | 獲得計畫 |
| 目的 | 為系統獲得之執行，提供全般計畫所依循之概念基礎。 | 協調並整合所有人員之努力，以合時宜之方式與合理之成本，實現單位之需要。 |
| 重點 | 強調對整個獲得規劃之完整概觀。 | 強調下一階段之締約活動與關鍵問題之解決。 |
| 格式 | - 由軍種自訂。 - 依個別計畫需要而調整。 - 記錄於整合計畫摘要或單一之獲得管理計畫文件內。 | - 按照聯邦獲得規則及國防部補充規則內規定之格式。 - 所有之獲得計畫均需依標準格式製作。 |
| 製作人 | 計畫管理人與計畫辦公室支援人員。 | 計畫管理人與計畫辦公室支援人員。 |
| 製作之時期 | 概念設計階段期間。 | 於每一獲得階段或主要契約締結之前。 |
| 核准之時期 | 初期獲得程序 - 於第一決審點或之前。 - 每一決審點需再確認。 | 於每一獲得階段或主要契約締結之前。 |
| 權責主管之層級 | - 計畫執行官 (Program Executive Officer) - 軍種獲得主管 (Service Acquisition Executive) | - 締約主管 (Head of Contracting Activity) - 採購主管 (Procurement Executive) |
| 政策及程序依循之文件 | - A-109 - DoDD5000.1 - DoD5000.2-R - 軍種之獲得規定 (Service Acquisition Regulation) | - 聯邦獲得規則 (FAR Part7.1) - 國防部補充規則 (DFARS Part207.1) - 軍種之補充規則 (Service Supplement) |

發展獲得策略之主要目的，在使國防系統之獲得於符合美國國防部既定政策及穩健之商業慣行（sound business practices）與常識（common sense）下，以需時最少，成本最低之方式，實現單位之任務需要。同時，藉由完整獲得策略之發展與維持，亦可獲致下列利益：

    - 行動之組織化及協調性。

    - 決策輔助。

    - 獲致計畫協議之工具。

    - 作為計畫進展之評量與查核基準。

    - 一致性之基礎。

藉由獲得策略之審查與核准，計畫管理人得就系統獲得之規劃，與軍種總部、國防部、上至白宮與國會之間協調，獲致共識與支持，亦可成為主要之溝通工具。

陸、本部建立主要武器裝備成本分析機制歷程

一、93年立法院質疑潛艦、反潛機及愛國者三號軍購成本過高，本部因未建置相關成本資料庫，無法說服各界並化解疑慮，因而預算遭凍結，未能如期完成建案。

二、本部於93年8月邀請美國「國防事務分析中心（Institute for Defense Analyses, IDA）」成本分析研究處處長鮑勒博士（Dr. Stephen Balut）來台，研討協助本部建立主要武器裝備成本分析能量。

三、整評室於95年12月奉核成立專案小組，規劃編撰「主要武器裝備成本作業要綱」，制定國軍主要武器裝備成本估算作業方法。

四、我國因缺乏成本分析與估算軟體，整評室積極協請美國國防部及「國防事務分析中心」提供相關軟體，經轉請美國國防部協助，無償提供我國「兵力導向之成本資訊系統（Force Oriented Cost Information System, FOCIS）」供建立資料庫，整評室並於96年7月派員赴美引進該系統，該系統已由美國國防部使用多年，目前計有日、韓、菲等20餘國使用。

五、96年11月邀請「國防事務分析中心」專家蒞整評室，就FOCIS作維費推估，進行訓練；迄98年12月止，計納編陸、海、空軍、憲兵及後備旅，分別以5次專案完成21個主戰兵力單位成本資料庫建置分析與估算作業，並完成41位種子教官軟體操作訓練。

柒、心得

國防武器及資訊系統獲得之規劃，係國防機關以完整之計畫作為，統合所有單位與工作人員之努力，以期於國家安全、法律規範及國家有限資源之要求與限制下，有效實現國防所需武器及資訊系統獲得之行為。國防系統之獲得，自需求產生、招標、締約、生產、製造、測試、評估、至全面之部署、運作及後勤支援，涵蓋之時程，少則三、五年，多則十數年，對系統獲得計畫形成相當之不穩定性，但在建軍備戰只許成功不許失敗之前提下，更顯得獲得規劃之重要性。惟我國目前對於國防系統之獲得，仍僅局限於對個案系統之規劃作為，尚乏全軍統一且完整之規劃體系。從美國之國防武獲改革法案(WSARA 2009)，探討其國防武器及資訊系統獲得規劃之設計，以為我國系統獲得規劃之借鏡。綜合本次會議議程安排，議程有33個國家及代表出席，參加議程計8場次，分別由美國軍方、智庫及產業代表，就本次會議主題「美國武獲改革法案理論與執行(WSARA 2009)」研討；會議程序則依下列主題分組實施：

一、武獲改革法案圓桌會議(WSARA Round Table)

二、主要自主資訊系統計畫(Main Automated Information System Programs，MAIS計畫)

三、預測未知值(Estimating the Unknown)

四、教育與訓練(Education and Training)

受限於參與人數，僅能於事前研析各時段參與場次，無法參與全部議程。與會人員涵蓋國際(含美國、北約、澳洲及日本等國家及地區)官方、國防工業及學術單位成本分析實務人員參與，各項研討均係長期研究所得精華，惟須透過資料研析作業，方能遴選適用我國國情與實務可運用範疇。

成本分析研討會係由美國國防部以官方身份主辦，開放提供軍事售予國參加，省略官式審查等繁鎖程序，我國能參加此項會議實屬難得機會，可利用各議程銜接時間與各國與會代表進行交流，誠屬難得之機會。

研討會議報告內容涵蓋美國制定的「聯合能力整合發展系統」及「武獲系統」兩大系統，參與人員宜具備相關基本知識與會，較能瞭解各報告內容核心重點，綜整心得重點歸納如下：

- 美國國防部完成「武器獲得政策及程序」法制作業，重大武獲政策及程序調整(含軟體及硬體)均須由國防部向國會「國防委員會」報告，使國防政策施政透明化，本次研討會重點就美國「武獲改革法案」之理論與執行為研討重點，透過各單位意見溝通及經驗交流，使承辦人員得以統一觀念並凝聚共識，俾有效達成武獲任務。

- 本次研討會將「主要自動化資訊系統計畫(MAIS)」單獨闢設議程，顯示資訊系統成本(含開發及維持成本)及軟體可靠度等相關議題日趨受到重視，武器系統所含資訊系統相關成本應納入壽期成本考量，以利更精確評估系統全壽期成本。

- 美國為落實武獲政策及法案執行，制訂標準作業程序相關準則及作業手冊等文件，律訂管制工作要項、流程及文件格式，做為督管與執行單位作業準據，以提升專案管理效率，確保如期、如質、如預算滿足建軍備戰需求，與本部「一級輔導一級」之標準作業程序及準則要綱發展做法一致，使各單位據以遵循貫徹實施。

- 美國國防部為精進教育訓練的作法，針對各項作業人員首先培養各單位種子教官，藉種子教官施教達到擴訓效果，同時加強教官、教材、場地及教法等項目準備及精進，強化相關人員作業能量之訓練，以提升整體運作效能。

捌、建議

綜整本次參與美國國防部成本分析研討會議暨返國後持續資料蒐整成果，綜整建議如下：

一、持續觀察武獲改革法案運作成效，研究「國軍武獲程序法制化可行性」：

美國武獲改革法案自2009年5月22日簽署通過實施以後，透過國會監督使武獲程序透明化，運作成效有待持續觀察，基於「他山之石、可以攻錯」，建議持續觀察美國武獲法案運作成效及利弊得失，參考美方作法，採委託研究方式探討「國軍武獲程序法制化之可行性」，所獲結論供國軍武獲程序規劃參考，以利制度更臻周延。

二、研究成立成本業務專責單位之可行性，增進成本評估效率及效能：

美國成立獨立成本評估專責單位(CAPE)，負責向部長、副部長及相關長官提出國防部獲得計畫的成本估計及分析建議。本部成本評估業務分屬不同業管權責，人員維持成本屬人力司業管、作業維持成本為資源司業管、軍事投資成本分屬戰略規劃司、軍備局及整評室等單位業管，建議採委託研究方式，研討成立成本評估專責單位之可行性，供本部成本評估業務規劃之參據。

三、完備本部成本分析作業機制及增進作業能量：

本部可參考美軍做法，先期蒐集相關資訊、圖書，擴大成本分析種子教官軟體操作訓練，持續辦理成本資料庫及作業教則、手冊驗證作業，俾使成本分析能量更臻成熟，以利成本分析作業機制完備，推廣至全軍各單位運用。擴大成本分析種子教官軟體操作訓練，並持續辦理成本資料庫及作業教則、手冊驗證作業，俾使成本分析能量更臻成熟，以利推廣至全軍各單位運用。

四、整合本部成本資料庫，提升成本估算精確性：

綜整會議期間研討內容，除部分報告係屬政策與制度介紹外，大部分研討內容以長期資料結合理論與工具進行分析成果，因此，成本資料為成本分析重要基礎，本部現行運用成本軟體執行單位成本經驗，可借鏡美軍做法「因應歷史資料與所屬資料不一致問題，透過專案整合方式」經驗，本部應持續整合現有成本資料庫，並精進管理機制，以供各單位運用，提升本部成本估算精確性。

五、強化系統分析(含成本分析)教育訓練執行：

參考美國國防部落實教育訓練的作法，針對系統分析作業人員，培育種子教官，並加強教材、場地及教法等項目之精進，以達系統分析(含成本分析)教育訓練目標，並運用國軍網路建置終身學習網，使系統分析作業人員有業務諮詢管道，遭遇問題或窒礙能獲得有效支援，運用國軍網路建構系統分析案例及作業須知等項，透過知識管理作為，傳承系統分析可能面臨的困難以及因應之道等經驗，可使新手儘速進入狀況，以滿足系統分析人員在職訓練需求。

附錄  英文縮寫

DODCAS 美國國防部成本分析研討會

DoD Cost Analysis Symposium 美國國防部成本分析研討會

PA&E 美國國防部計畫分析與評估室

Program Analysis and Evaluation (Office of the Secretary of Defense)

CAIG 美國國防部成本分析精進小組

Cost Analysis Improvement Group 成本分析改善小組

AT&L 美國國防部獲得、科技與後勤次長室

Acquisition Technology and Logistic (Under Secretary of Defense)

DACP 英國國防部武獲改革計畫

Defense Acquisition Change Program

DES 英國裝備與支援機構

Defense Equipment and Support

PRICE 成本計算系統軟體與公司之名稱

CER 成本估算相關系數

Cost Estimate Relationship

DMO 澳洲國防物資機構

Defense Material Organization

RTO 北大西洋公約組織研究與科技組織

NATO Research and Technology Organization

WBS 工作分解結構

Work Breakdown Structures

COCOMO 一種軟體估算模式

COnstructive COst MOdel

EVM 實獲值管理

Earned Value Management

MDA 評審點決策當局

Milestone Decision Authority

O&S Operating and Support cost 作業及支援成本

WSARA Weapon System Acquisition Reform Act 武獲改革法案